國立臺灣海洋大學98學年度第2學期校務會議決議執行情形追蹤總表

94學年度第2學期第2次校務會議決議執行情形追蹤

(A-己完成  B-執行中  C-尚未執行  D-無法執行  E-其他)950615召開

| 提案 | 說明 | 執行 單位 | 本學期執行情形 | 執行 等級 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 九 | 海事大樓丙棟建物老舊及電機資訊學院相關系所空間不足問題，擬具「校區老舊建築物改建計畫－綜合教學大樓A棟」興建計畫構想書。 【951追蹤執行進度：】 1.本案經簽請成立「綜合教學大樓A棟」籌建委員會，推動各項籌建事宜，電資學院委員包括院長、各系所主管，經校長於95年9月5日批示：「副校長為召集人，並請總務長擔任委員，請總務處推薦一些委員，包括電資學院校友至少一名」。 2.目前正積極與校友接洽，推薦適當校友人選擔任委員。 【952追蹤執行進度：】 1.本案經張忠誠院長、程光蛟主任積極拜會本學院校友徵得東駒股份有限公司總經理邱蒼民校友、圓剛科技股份有限公司董事長郭重松校友，願意擔任綜合教學大樓A棟籌建委員會委員。 2.96年1月30日簽准同意敦聘東駒股份有限公司總經理邱蒼民校友、圓剛科技股份有限公司董事長郭重松校友，擔任綜合教學大樓A棟籌建委員會委員，96年3月23日電資學院召開綜合教學大樓A棟籌建委員會第一次會議，提議修正案。並經96年4月10日院務會議及96年4月20日總務會議通過。 【961追蹤執行進度：】 1.本案經提96年4月19日校務基金管理委員會決議： (1)工程費經費50%向教育部申請補助，50%由校務基金補助；由校務基金補助之部分，請電資學院朝50%自籌之目標努力。 (2)請電資學院儘速成立捐贈基金籌募小組，由院長擔任召集人，小組成員由召集人遴聘之。 (3)本案俟本校其他重大工程順利發包動工及電資學院籌募經費情形後再議。 2.本案經提96年5月17日校務發展委員會決議：撤案。悉依95年6月15日校務會議決議進行細部規劃。 3.有關成立捐贈基金籌募小組經96年5月10日電資學院系所主管會議通過。並經96年5月24日電資學院院務會議通過。 4.96年6月6日召開電資學院綜合教學大樓A棟捐贈基金籌募小組第1次會議，初步擬定綜合教學大樓A棟募款之規劃。 5.96年6月28日召開電資學院綜合教學大樓A棟捐贈基金籌募小組第2次會議，擬定電資學院綜合教學大樓A棟捐款獎勵方式。 6.目前正積極拜訪校友，爭取捐助，96年7月31日、10月19日、11月13日拜訪曾國棟校友；8月28日拜訪盧崑山校友；9月6日拜訪謝錦宗校友；9月19日拜訪楊宏毅校友；11月19日拜訪邱蒼民校友；9月30、10月21日、11月25日拜訪海電隊校友，並於10月20日校慶當日積極對校友募款，於11月9日e-mail給全部校友募款訊息，初步獲得回應，目前募款金額累計15萬元。 【962追蹤執行進度：】 1.97年01月07日電資學院邀請邱蒼民學長、營繕組人員商討會勘綜合教學大樓A棟籌建事宜。建議先行委託設計繪製綜合教學大樓A棟模擬圖型，以利上網展示或作成說帖，向校友說明，增加籌建募款效果。 2.97年1月11日系所主管會議通過為加強籌建募款效果，擬先行委託設計繪製綜合教學大樓A棟模擬圖型，以利上網展示或作成說帖，向校友說明之決議。 3.97年3月11日完成綜合大樓A棟模擬圖型(2座)及圖像展示，圖像檔已上網刊登於本學院第16期電子報，並e-mail給全院各教師，於拜訪校友時，向校友展示及說明，增加募款宣導效果。 4.97年3月24日電機系73級校友郭博達學長(威達電股份有限公司董事長)捐贈新台幣200萬元作為綜合教學大樓A棟籌建基金。 5.初步獲得校友回應，目前募款金額累計221萬1仟元。 【971追蹤執行進度：】 1.於暑假前後積極連絡校友，將院訊相關資料列印郵寄及e-mail聯繫校友，增加校友對本校印象，積極拜訪校友推動教學大樓綜合二館募款事宜，陸續接獲小額捐款作為綜合教學大樓A棟籌建基金。 2.97年9月24日電機系68級校友郭重松學長(圓剛科技股份有限公司董事長)捐贈新台幣100萬元作為綜合教學大樓A棟籌建基金。 3.97.10.05配合電機系系友聯誼會在基隆長榮桂冠酒店舉辦，本學院和電機系在當日上午也協助舉辦校友座談及參觀，本次聯誼會參加人數近200人參加 4.97.10.18於本校55週年校慶校友回娘家的活動與校友座談，積極推動教學大樓綜合二館募款事宜。 5.97.11.20於校務基金管理委員會提案報告，目前已完成成立捐贈基金籌募小組運作中及募款金額累計新台幣335萬4仟元。同時本校其他重大工程如生科館已發包動工及體育館即將發包，校友不斷督促大樓籌建之進度，是否於適當時機優先進行規劃提報教育部申請，以利大樓籌建及募款之推動，至於募款部分，本學院仍會繼續努力。 6.經97.11.20於校務基金委員會決議： (1)同意俟本校現行工程趕上進度後，於適當時機提報教育部爭取經費補助，惟請預先備妥相關資料。 (2)鑑於本校土地取得零散，請總務處釐清基地土地產權，與基隆市政府溝通確定無誤後再報教育部。 7.97.12.01電機系74級校友周永明學長(宏達電股份有限公司執行長)捐贈新台幣500萬元作為綜合教學大樓A棟籌建基金。 8.初步獲得校友回應，目前募款金額累計新台幣835萬4仟元。 【972追蹤執行進度：】 1.97.12.24本學院張院長與總務長、副總務長、營繕組組長、保管組組長召開研商綜合教學大樓A棟籌建相關事宜會議，建議提校務基金管理委員會，編列相關設計規劃費用，以利報教育部審議。 2.97年12月25日於校務基金委員會臨時提案決議： (1)撤案 (2)座落基地位置及基地土地產權之釐清仍請總務處儘速辦理，並儘速洽基隆市政府協調溝通都審事宜。 (3)建築師規劃設計費用由指定用途捐款-電資學院綜合教學大樓A 棟經費支應，並研擬於下（98）年度提出規劃構想書。 3.98年1月20日電資學院張忠誠院長與營繕組蔡仲景技正赴基隆市政府研商綜合教學大樓A棟籌建用地事宜。 4.98年4月21日電資學院召開綜合教學大樓A棟第2次籌建委員會。預定98年6月底前將構想書送教育部。 5.98年4月29日電資學院與營繕組蔡仲景技正、建築師商討綜合教學大樓A棟構想書撰寫原則。 6.98年5月1日填報建築師撰寫綜合教學大樓A棟構想書之請購單，建築師規劃設計費用由指定用途捐款-電資學院綜合教學大樓A棟經費支應。預定98年5月底前完成構想書之撰寫。 7.預定98年6月5日前召開綜合教學大樓A棟第3次籌建委員會。確認綜合教學大樓A棟構想書內容，於98年6月底前送教育部審查。 8.目前綜合教學大樓A棟募款金額累計新台幣8,439,433元。 【981追蹤執行進度：】 1.98年6月2日電資學院召開綜合教學大樓A棟籌建委員會第3次會議。確認綜合教學大樓A棟構想書內容，於98年6月底前送教育部審查。 2.98年8月10日電資學院召開綜合教學大樓A棟第4次籌建委員會。確認綜合教學大樓A棟構想書修訂版內容及回覆意見。 3.98年9月8日海總營字第0980010433號檢送本校「綜合教學大樓A棟新建工程先期規劃構想書修訂版1式9份送教育部審查。 4.98年10月28日總務長、會計主任、營繕組人員與電資學院張忠誠院長赴教育部，參加綜合教學大樓A棟建築構想書審查會議。 5.98年11月4日電資學院召開綜合教學大樓A棟構想書修正會議。 6.目前綜合教學大樓A棟募款金額累計新台幣8,660,433元。 | 電資學院 | 98年12月23日電資學院召開電資暨綜合教學大樓構想書修正會議。 99年1月19日電資暨綜合教學大樓新建工程委託規劃設計暨監造服務評選委員會決議委託王正源建築師事務所規劃設計暨監造服務。 99年1月25日海總營字第0990000159號函檢送本校「電資暨綜合教學大樓」先期規劃構想書(修訂二版)1式9份送教育部審查。 99年2月2日電資學院召開電資暨綜合教學大樓空間規劃第1次會議。 99年2月5日電資學院張忠誠院長與王正源建築師洽談電資暨綜合教學大樓空間規劃。 99年2月8日電資學院召開電資暨綜合教學大樓空間規劃第2次會議。 99年2月10日電資學院召開電資暨綜合教學大樓計電設施規劃會議。 99年2月24日電資學院召開電資暨綜合教學大樓空間規劃第3次會議。 99年2月25日電資學院召開電資暨綜合教學大樓籌建委員會第5次會議。 99年3月4日電資學院召開電資暨綜合教學大樓住民參與說明會。 99年3月17日電資學院召開電資暨綜合教學大樓空間規劃第4次會議。 99年3月26日王正源建築師事務所人員與張忠誠院長討論電資暨綜合教學大樓規劃事宜。 99年4月21海總營字第0990004716號函檢送本校電資暨綜合教學大樓新建工程「規劃設計書」1式3份送教育部核轉行政院公共工程會審查。 99年5月4日工程技字第0990165830號行政院公共工程會函轉本校「電資暨綜合教學大樓」初步設計報告書(30%規劃設計必要圖說)送行政院核定，副知行政院主計處、教育部及本校。 目前綜合教學大樓A棟募款金額累計新台幣8,667,435元。 | B |
| 十 | 本校海事大樓乙棟建物老舊問題，擬請同意麗峰莊宿舍區土地開發事宜規劃為「校區老舊建築物改建計畫－綜合教學大樓B棟」。 【951追蹤執行進度：】 本案經基隆市政府主秘於95/11/8召開會議單方面表示本校需無償興建260坪之使用面積供市政府使用（每層130坪，共二層，獨棟），並設計為日後可供市政府加建至600坪之結構物，另外並需無償提供30%之停車位供市政府使用，且仍需於95年底申請整體開發（申請建照）。因市府意見明顯與校務會議決議不符，將再予溝通。另本案時程已無法於95年底申請建照，並此敘明。 【952追蹤執行進度：】 本校於95/12/28向基隆市政府提出「麗峰莊宿舍土地規劃及開發案整體開發計畫」，經市府於96/2/12召開會議審查結果原則同意通過開發計畫。目前應市府要求，朝二棟功能獨立併鄰建築方式規劃，市府空間約390坪，其中200坪由本校提供，餘由市府出資；本校可使用空間約1,263坪，將以系所搬遷過渡時期安置為考量，以及推廣教育教室之使用為輔來設計。目前因基地內既成巷道廢巷改道事宜，當地居民尚有異議，待解決後，配置方能進一步定案，惟此部份涉及地區居民權益，為基隆市政府權責。 【961追蹤執行進度：】 有關「校區老舊建築物改建計畫－綜合教學大樓B棟（麗峰莊宿舍區土地開發）」乙案雖經多次溝通協調但仍因中正路621巷改道作業遭附近居民強烈反對而未能進行，致無法辦理後續作業，擬再溝通，目前並已依96/10/24本校與基隆市政府之第10次首長會議第5案決議函請基隆市政府同意展延相關開發時程。 【962追蹤執行進度：】 1.因中正路621巷廢巷改道未獲居民共識，經96/12與基隆市都發局局長溝通後，重新擬定配置方案，保留中正路621巷之通行動線，並於97/3將新方案報請基隆市政府進行討論，惟目前未獲書面函復。 2.本開發方案預估使用面積1593坪(地上7層，每層約為196坪，另加地下1層之分配坪數221坪)，因物價持續上漲，原計畫書預估支出經費為1.6億元應調整為2.2億(直接工程費每坪以9萬元計，已屬保守估計)，預估98年開工則至少需約2.7億元。 【971追蹤執行進度：】 依97年10月3日本校與基隆市政府第11次首長會議紀錄「六、報告事項主席裁示：地下層不開挖，地上共2層，每層120坪，工程相關經費由海大支應200坪；市府同意支應40坪，共計240坪」，校方後續辦理相關空間規畫及建築師甄選作業。 【972追蹤執行進度：】 綜合教學大樓B棟第一次籌建會議已於98年4月16日召開，並確認綜合教學大樓B棟空間需求，現已請建築師辦理先期規劃構想書事宜，後續將與基隆市政府協調確認本計畫共同開發方案細節，以利於6月30日前送教育部審查。 【981追蹤執行進度：】 本案構想書於98/6/29函送教育部審查，並於9/18送修訂版，教育部於98/10/23函復因案內規劃設置里民活動中心，非屬教學空間，應自構想書中剔除，並依相關法令自行與基隆市政府協商辦理方式。 另本案曾多次與基隆市政府各單位協商，其中基隆市政府多次強烈要求擁有本校承諾出資興建供其使用之里民活動中心建築物產權，經 李校長率隊至教育部高教司、總務司及會計處爭取協助，結果教育部於10/13函復依「各級政府機關互相撥用公有不動產之有償無償劃分原則」本校若興建里民活動中心，不得無償撥予基隆市政府，交換土地亦不可行，建議洽國有財產局。經函文國有財產局，結果該局表示可擇一方式辦理，其一為編列校務基金預算補助基隆市政府興建活動中心並以基隆市政府為起造人，其二為直接支出校務基金預算興建活動中心，俟興建完成，將該建物登記為國有，管理機關為本校後，再辦理折減基金，並通知基隆市政府依國有財產法第38條及國有不動產撥用要點等規定，辦理無償撥用，取得管理權。為回應構想書之審查意見，本案將俟里民活動中心產權問題確定後，再行辦理後續事宜。 | 總務處 | 麗峰莊宿舍區土地開發事宜(綜合教學大樓B棟)，因涉土地及建物財產權歸屬問題，目前無法續辦，俟釐清後再行推動。 | B |

96學年度第2學期校務會議決議執行情形追蹤

(A-己完成  B-執行中  C-尚未執行  D-無法執行  E-其他)970612召開

| 提案 | 說明 | 執行 單位 | 本學期執行情形 | 執行 等級 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 十 | 工學院區景觀規劃構想案。 【9701追蹤執行進度：】 1.工學院後側空地目前由基隆市政府發包之曼波公園與自行車道工程新建案，預計97年12月底完成。 2.工學院區電機二館前空地景觀規劃：本案之規劃於暑假期間曾邀請嘉義大學園藝系黃教授蒞臨，提出本案之規劃建議以為參考，之後再與電資學院進行規劃構想討論，初步構想以景觀植栽強化與綠美化為主，並能營造休憩空間期能為師生戶外活動使用。97年11月18日電資學院將召集相關系所與總務處進行規劃會議。 註： 1.97年12月12日校務監督委員會議附帶決議：工學院區景觀規劃構想案，因屬規劃構想，不宜於本委員會審議，故退回秘書室再研議。 2.秘書室建議：依本校校務會議常設委員會設置辦法第4條第1項第1款校務監督委員會之職掌「校務會議決議執行之監督」。 【校務會議決議執行如下：】 (1)工學院後方綠地環安組將加強實施定期除草及環境清理，近期因曼波公園及自行車道工程施作顯得凌亂，目前辦理完工驗收中，短期內將可獲得改善。 (2)工學院大門周邊區域針對景觀維護部分，擬配合校區圍牆矮化工程，逐步進行前側區域改善生長不佳之植栽，並配合定期綠地除草與環境清理。 (3)電機二館前空地為興建綜合教學大樓A棟預定地，於興建前擬加強原有綠地及植栽維護工作。整體景觀設計將配合未來綜合教學大樓A棟之興建進行整體規劃，並結合公共藝術設置計畫進行景觀設計，以加強學術氛圍。 (4)本區域行車動線應考量目前進行中之基隆市東北角觀光軸帶自行車道案，為改善北寧路及工學院路口之行車動線，目前已辦理北寧路及工學院路口之交通改善計畫，本計畫需配合基市府交旅局進行工學院路口紅綠燈號誌更換與紅綠燈管制，現已與基市府於2009年5月1日就路口紅綠燈號誌配合事項協調完畢，近期將進行路口改善工程發包，敬請全校師生們配合規劃之紅綠燈路口號誌管制，並遵守交通安全。 【9702追蹤執行進度：】 1.配合本校已完成之戶外動態雨水利用公園建立「珍惜水資源」為主題之「雨水利用展覽室」，本規劃案已正式向經濟部水利署提出相關經費補助申請。 2.配合校區圍牆矮化工程，工學院校區前側區域擬逐步改善生長不佳之植栽，圍牆邊行道樹及草坪補強優先進行項目。 3.後側海埔空地，目前正透過水利署之專案計畫，於先期評估後擬利用和平島污水廠之回收水，設置人工濕地以強化綠化效果及生態環境。 【981追蹤執行進度：】 1.資工館(電機二館)前空地之景觀改造，併入電資大樓新建工程作整體規劃。 2.後側海埔空地，目前水利署正委託實施專案計畫中，待先期評估後，擬利用和平島污水廠之回收水，設置人工濕地以強化綠化效果及生態環境。 | 總務處 | 併入電資大樓規畫案辦理。(建議解除列管) 本案為經濟部水利署之專案計畫，將俟計畫執行進度辦理後續事宜。 | E |

97學年度第1學期校務會議決議執行情形追蹤

(A-己完成  B-執行中  C-尚未執行  D-無法執行  E-其他)980108召開

| 提案 | 說明 | 執行 單位 | 本學期執行情形 | 執行 等級 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 九 | 本校商船學系及運輸與航海科學系整合案。 【972追蹤執行進度：】 海運暨管理學院已通過「運輸與航海科學系99學年度系所調整(更名)規劃案」，並已研提97學年度第2學期校務發展委員會議提案討論，本議案如經校發會通過，擬依程序再提本學期校務會議審議。倘能如期完成校內之行政程序後，預定於98年6月報部。 商船系與運航系航海組之整併，依據「商船學系與運輸航海科學系整併委員會」(98.03.05)聯席會議決議如下： 因運航系航海組於98學年度仍招生，至101學年度方畢業。在此一期間，先就商船系及運航系航海組之課程及師資進行調整。 (1)課程：98學年第2學期起，兩系STCW課程逐漸調整成一致，使學生得以互選。 (2)師資：99學年第1學期起，基於航海領域教師之專長及個人意願，逐步調整。 【981追蹤執行進度：】 海運學院於98年11月17日召開兩系整併會議，其具體時程及決議如下： 1.課程部分：尊重學生選課權益，自99學年度起運輸系學生對未開之課程或重修學分可至商船學系選讀。 2.師資部分：在尊重老師學術專長及意願下，本學年度起三年內鼓勵兩系老師依其專長領域及學校規定進行互調，以互調2-4名教師為目標。 3.對於運輸與航海科學系己申請之新聘教師四名名額，可包含未由商船系調任至運輸系之教師人數。例如若由商船系調入二名，運輸系只新聘二名。 4.請商船學系積極增聘具有海上資歷之專任教師。 5.運輸與航海科學系使用之GMDSS模擬機係屬交通部財產，由航訓中心負責管理。 | 海運暨管理學院 | 併981各單位工作報告一辦理 | E |
| 臨時 動議 一 | 99年度本校概算金額超過500萬元之資本支出及重大維修案之經費。 決議：男二舍寢室床組更新部分，同意辦理，但基於使用者付費原則，請學務處與副校長研商合理之反應於學生住宿費攤提方式。 【972追蹤執行進度：】 1.男二舍寢室床組更新工程經費計22,785,000元，納編99年度概算案業經98年4月21日本校校務基金管理委員會通過，已送教育部、行政院審議中，嗣後再依行政院核列數整編送立法院審議。 2.床組全面更新調整住宿費，經由97年12月18日問卷調查統計有5成以上同學希望學校補助40%。 3..本工程預定99年暑假期間施工，開學前完工。 4.男二舍寢室床組更新住宿費攤提如下： 總價 (元) 貸款 年數 年利率 每學期 應付本息 (元) 22,785,000 25 2% 579,450 22,785,000 25 2.5% 613,302 22,785,000 25 3% 648,294 學生 人數 (人) 調漲 金額 (元) 學生負擔 60%金額 832 696 418 832 737 442 832 779 467 【981追蹤執行進度：】 持續辦理中。 | 學務處 | 99年2月22日住輔組請購簽文，99年3月8日核准後移交營繕組辦理後續相關事宜。 99年4月23日營繕組發包簽文，99年4 月28日核准。 99年4月30日上網公告，原定99年5月12日上午09：30在行政大樓4樓會議室開標。因部份內容修改，預定99年5月17日開標。 得標後7日開工，施工期日曆天90日，預定99年8月31日完工。 住宿費攤提俟決標金額確定後，年利率依第一銀行公告3年定期存款利率，在98-2學期學生宿舍輔導委員會議提案調整男二舍住宿費用。 | A |

97學年度第2學期校務會議決議執行情形追蹤

(A-己完成  B-執行中  C-尚未執行  D-無法執行  E-其他)980604召開

| 提案 | 說明 | 執行 單位 | 決議執行情形 | 執行 等級 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 四 | 配合教育部推動臺灣學術網路電話，及提供結合網路、資訊系統與語音通訊之多樣化便利性服務，建置本校之網路電話系統。 【981追蹤執行進度：】 網路電話已按照進度完成SIP伺服器與閘道器安裝，並完成撥號、通話及共振測試。 | 圖書暨資訊處 | 升級SIP伺服器、更換閘道器、簡化撥號方式、無線網路環境的通話測試、Web Call軟體客製化及通話測試。 | B |
| 各單位報告事項一 (二) | 學校應全面檢討現行之學生對教師教學評鑑方法乙項。 【981追蹤執行進度：】 本處學術服務組每年最少召開三次教學評鑑委員會會議，本學期已於98年10月13日舉行第一次教學評鑑委員會會議，會中討論問卷的內容、施測時程，亦收集國內各公私立大學之問卷內容、評鑑時程及增加填答率之相關措施，適時修正本校教學評鑑辦法，亦於98年11月6日與校務會議學生代表進行討論與溝通，將於12月4日召開第二次教學評鑑委員會會議，並邀請相關教師及單位與會討論，以改善教學評鑑方法。 | 教務處 | 本處學術服務組持續針對評鑑相關議題進行討論修正，業於99年3月30日舉行98學年度第3次教學評鑑委員會，審議教學評鑑問卷內容、教學評鑑辦法修訂、評鑑時程修定、評鑑結果統計分析及施測回收率之檢討與提升回收率之規劃。 為落實提升教學評鑑回收率，98學年度第2學期第1次教務會議通過學生選課辦法之修正「學生逾期未上網填寫教學反應意見調查表者，暫停其下學期第一階段選課權利三天。補填寫教學反應調查表程序完成後始恢復其第一階段選課權利」，並於99學年度開始執行。 | B |
| 各單位報告事項二 （一） | 近來進修學士班招生不足，學校對於進修學士班是否轉型或維持原狀等問題，應予檢討。 【981追蹤執行進度：】 1.98學年度進修學士班四系招生註冊率均達100%。 2.為因應教育部對系所專任師資要求，本處進修推廣組業於98年11月18日召開98學年度第1學期進修推廣教育委員會第2次會議，會議決議如下： (1)海資系100學年度招生事宜：可行方案有與其他學系合併。於100學年度即刻停招，招生員額移作他用。 (2)資管系100學年度招生事宜：航管系於98年8月17日系務會議通過，同意將資管系併入航管系成立資管組。經航管系精算結果，退休教師缺額若聘任完成，航管系合併資管系生師比仍過高，尚需二名專任師資，敬請校方協助解決此一問題。 (3)食科系100學年度停止招生，所遺招生名額擬調整至碩士在職專班。另提出碩士在職專班自100學年度起分為「食品科技組」及「食品產業經營管理組」。但若報部申請過程無法順利銜接，進修學士班停招後之名額由校方討論分配之。 以上提案業於11月24日提交98學年度第1學期校務發展委員會議討論。 | 教務處 | 依99年3月8日98學年度第2學期第1次進修推廣教育委員會議決議： 修正「國立臺灣海洋大學碩士班/碩士在職專班招生名額調整計算要點」第七條條文「碩士在職專班註冊率不足80%之系所，應酌減招生名額，招生名額每班酌減至20名為止，由進修推廣教育委員會討論調整招生名額至其他系所碩專班。連續3年平均註冊率未達70%以上者，該碩士在職專班系所應於次年辦理停招作業，所留名額由進修推廣教育委員會討論分配之。調整幅度依「國立臺灣海洋大學增設調整院系所學位學程及招生名額總量發展審查作業要點」規定，經98學年度第2學期第1次教務會議通過並公告週知。 100學年度碩士在職專班招生名額調整案，因食品科學系與海洋資源管理學系進修學士班100年停止招生，學生人數為45人及40人，擬校內調整招生名額至輪機工程學系碩士在職專班，依教育部規定經轉換碩士在職專班招生人數共43名。 100學年度海洋環境資訊系碩士在職專班不增加招生人數（維持原來28名），輪機系碩士在職專班招生數調整至24名，檢附100學年度碩士在職專班招生名額調整規劃表（草案）（詳如附件1），將提送招生名額調整會議討論。 | B |

98學年度第1學期校務會議決議執行情形追蹤

(A-己完成  B-執行中  C-尚未執行  D-無法執行  E-其他)990107召開

| 提案 | 說明 | 執行 單位 | 決議執行情形 | 執行 等級 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 各單位工作報告一 | 商船學系及運輸與航海科學系於100學年度合併案，僅完成運輸與航海科學系更名為運輸科學系乙項，因二系合併及更名案係經校務會議決議通過，確定執行，二系亦積極辦理，近期將再召開會議討論，以解決二系之師資調整問題。 | 海運暨管理學院 | 本學院於99年1月8日召開「海運暨管理學院商船系及運輸系兩系教師互調座談會」。邀請李校長、兩系主任與兩系部分教師共同座談，會中就課程整合及設備移轉部分達成共識。人員部分：考量教師專長，由院長主動徵詢相關教師之意願。若可在99學年度第1學期內調動，則由需求系所以簽呈方式會簽原系所及調動之教師。在99學年度第1學期不論是否調動，皆應在99年2月1日前作成報告或以簽呈簽報 校長，供兩系新聘教師員額之參考。（會議紀錄詳詳附件2）。 張院長依座談會結論徵詢兩系相關教師意願後，目前運輸系有一位具航海背景（STCW課程）老師有意願在三年後調任商船學系，並於99年1月28日簽奉 校長核可。（簽呈詳如附件3）。 此後李校長同意運輸與航海科學系依發展目標新聘二位專任教師（已獲院評會議通過），（會議紀錄詳如附件4）。另商船系可新聘一名專任教師。 本案進行至今，已使兩系重疊問題獲得解決，並在兩系追蹤評鑑時獲評鑑委員之肯定。而運輸與航海科學系亦奉教育部核可於99學年度更名為運輸系。本案建議予以結案。 | E |
| 各單位工作報告二 | 不同課程(如英文、數學)之學生對教師們教學之評量分數都無法公平地相比較，更何況各學系間之不同性質(法、商、工)。因此，學生對教師教學之評量分數(全校後3%之規定)，實不宜列入教師之升等門檻。 主席： 學校對於教師之升等訂有相關規定，而評鑑亦應以反應事實為主，且教育學生為教師之基本職責，學校也必須瞭解學生對教師教學之意見，故確有必要將學生之評量納入升等項目中，唯教師升等的評鑑內涵是否能真實反應教師教學情形，請教務處召開會議研究與討論。 | 教務處 | 本處學術服務組每年不定期召開至少3次教學評鑑委員會，會議中討論修正教學評鑑問卷內容、教學評鑑辦法修訂、評鑑時程修定，特聘請臺北市立教育大學吳清山教授為本校98學年度教學評鑑顧問，協助本校教學評鑑問卷內容之修訂；本組亦加強與學生代表溝通，使其了解教學評鑑之重要性，並於施測期間宣導評鑑結果將影響教師評鑑、升等，希望同學們能更謹慎客觀填答。 | B |
| 一 | 為改善工學院院區交通動線與入口景觀，擬定工學院院區交通動線與入口景觀規劃構想 決議： 1.本案通過，惟請總務處再行邀請基隆市政府及學校相關單位、人員與會，充份溝通、協商並於會議決議採方案一或方案二後，再進行細部規劃。 2.本案相關之停車位、停車量、交通動線（包含人行、車行）及安全等問題，惠請總務處於細部規劃時進行整體、通盤之分析及考量。 3.本案進度以2010年完成細部規劃，2011年編列執行經費為原則。 | 總務處 | 工學院院區交通動線與入口景觀規劃，將於近期委託專業設計單位進行初步規劃設計，並邀集基隆市政府及學校相關單位、人員與會進行協商討論，以確認初設內容(方案一或方案二)後，再行辦理細部規劃設計，相關規劃設計預計本年度完成。 | B |
| 二 | 提名校務基金管理委員會委員 | 秘書室 | 99年3月1日海秘字第0990002218號聘函敦聘林三賢副校長、張清風副校長、李國誥教務長、蔡國珍研發長、吳俊仁學務長、楊國誠總務長、歐慶賢主任秘書、邱淑惠會計主任、周恆志副教授、劉秉忠副教授、葉為忠教授、王榮華教授、許春鎮助理教授為本校校務基金管理委員會委員。 99年3月1日海秘字第0990002217號聘函敦聘基隆港務局王俊友局長為校外委員。 | A |
| 三 | 訂定「國立臺灣海洋大學校務評鑑實施辦法」及公告事宜。 | 教務處 | 業以99年2月5日海教學字第0990001591號令發布在案。 | A |
| 四 | 訂定「國立臺灣海洋大學教師抄襲及違反送審教師資格規定處理辦法」及公告事宜。 | 教務處 人事室 | 中華民國99.02.02日海人字第0990001432C號令發布國立臺灣海洋大學教師抄襲及違反送審教師資格規定處理辦法。 | A |
| 五 | 修正「國立臺灣海洋大學專任教師服務規則」部分條文及公告事宜。 | 教務處 人事室 | 中華民國99.02.02日海人字第0990001432B號令發布國立臺灣海洋大學專任教師服務規則。 | A |
| 六 | 訂定「國立臺灣海洋大學客座教授聘任辦法」及公告事宜。 | 教務處 人事室 | 中華民國99.02.02日海人字第0990001432D號令發布國立臺灣海洋大學客座教授聘任辦法。 | A |
| 七 | 訂定「國立臺灣海洋大學校務諮詢委員會設置辦法」及公告事宜。 | 研發處 | 「國立臺灣海洋大學校務諮詢委員會設置辦法」業以中華民國99年2月1日海研企字第0990001391號令公告。 | A |
| 八 | 修正「國立臺灣海洋大學學程設置準則」部分條文及公告事宜。 | 教務處 | 業以99年1月28日海教註字第0990001272號令發布在案。 | A |
| 九 | 修正「國立臺灣海洋大學水產生物科技頂尖研究中心設置辦法」部分條文、報教育部及公告事宜。 | 頂尖研究 中心 | 99年2月25日海人字第0990002049號函人事室發文報教育部。 99年3月5日台高(二)字第09900034189號函教育部來文同意。 99年3月19日人事服務簡訊第119期公告。 | A |
| 十 | 修正「國立臺灣海洋大學組織規程」部分條文，並分別列生效日期、報教育部及公告事宜。 | 人事室 | 教育部99年3月3日台高(二)字第0990030584號函核定第23條條文，並自98年08月01日生效；99年3月5日台高(二)字第0990034189 號函核定第7、30、41條條文，並自99年02月01日生效；99 年3 月9 日海人字第0990002687 號令發布國立臺灣海洋大學組織規程。 | A |
| 十一 | 修正「國立臺灣海洋大學傑出教學獎之遴選及獎勵辦法」部分條文及公告事宜。 | 教務處 | 業以99年2月5日海教學字第0990001594號令發布在案。 | A |
| 十二 | 修正「國立臺灣海洋大學教學優良教師選拔辦法」部分條文及公告事宜。 | 教務處 | 業以99年2月5日海教學字第0990001592號令發布在案。 | A |
| 十三 | 修正「國立臺灣海洋大學教學評鑑辦法」部分條文及公告事宜。 | 教務處 | 業以99年2月5日海教學字第0990001593號令發布在案。 | A |
| 十四 | 修正「國立臺灣海洋大學教師借調處理要點」部分條文及公告事宜。 | 教務處 人事室 | 中華民國99.02.02日海人字第0990001432A號令發布國立臺灣海洋大學教師借調處理要點。 | A |
| 十五 | 修正「國立臺灣海洋大學學生獎懲辦法」部分條文，報教育部及公告事宜。 | 學務處 | 「國立臺灣海洋大學學生獎懲辦法」業於99年1月28日海學生字第0990001286號令發布實施，並經教育部99年2月3日台訓(二)字0990017851號函覆同意備查。 | A |
| 十六 | 修正「國立臺灣海洋大學研究發展成果及技術移轉管理辦法」部分條文及公告事宜。 | 研發處 | 「國立臺灣海洋大學研究發展成果及技術移轉管理辦法」修正後條文，業以中華民國99年2月2日海研智財字第0990001413號令公告。 | A |
| 十七 | 資訊管理學系進修學士班100學年度招生案 決議： 1.照案通過，同意資訊管理學系進修學士班併入航運管理學系進修學士班成立資訊管理組。 2.100學年度以前入學之學生，於100學年度(含)以後畢業者，畢業證書為航運管理學系進修學士班資訊管理組，並加註原入學學系名稱為資訊管理學系進修學士班。 | 教務處 | 依教育部作業時程於6月30提報100學年度併入航運管理學系進修學士班並分組招生。 | B |
| 十八 | 食品科學系進修學士班擬自100學年度起停止招生案 決議： 1.照案通過。 2.食品科學系進修學士班停招後，名額轉至碩士在職專班，並由教務處研商額度分配。 | 教務處 | 依教育部作業時程於6月30提報100學年度停招。 | B |
| 十九 | 海洋資源管理學系進修學士班擬自100學年度起停止招生案 決議： 1.照案通過。 2.海洋資源管理學系進修學士班停招後，名額轉至碩士在職專班，並由教務處研商額度分配。 | 教務處 | 依教育部作業時程於6月30提報100學年度停招。 | B |
| 臨時動議一 | 建議為校園的樹木設置樹名並做簡介，方便來學校參訪，以及參加育樂營的小朋友們辨識；另外請發起校樹認養活動，如有對樹木習性熟悉的同仁與同學們有意願認養校樹的話，是否可為其掛上認養名牌。 | 總務處 | 本年度先行規劃行政大樓及『夢泉』周邊區域之樹種，設置樹木簡介之解說牌，再逐步推廣至全校區。 | A |

100學年度碩士在職專班招生名額調整規劃表（草案）

| 碩專班別 | 99學年招生人數 | 98 | 97 | 96 | 進推組研擬預計增加招生數 | 合計 | 研擬原因備註 | 預估錄取率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 錄取率 | 註冊率 | 錄取率 | 註冊率 | 錄取率 | 註冊率 |  |  |  |  |
| 商船系 | 28 | 100.00% | 89.29% | 60.87% | 100.00% | 50.00% | 100.00% | - | 28 | 三年平均錄取率（70.3%）偏高，98年註冊率略低 |  |
| 航管系航管組 | 16 | 25.40% | 100.00% | 60.00% | 100.00% | 72.00% | 100.00% | - | 16 | 航管系生師比可能會過高 |  |
| 航管系企管組 | 19 | 46.34% | 100.00% | 29.41% | 100.00% | 32.35% | 100.00% | - | 19 |  |  |
| 航管系國際物流班 | 20 | 40.82% | 100.00% | 100.00% | 92.00% | 62.50% | 100.00% | - | 20 |  |  |
| 食科系 | 28 | 88.46% | 71.43% | 77.78% | 100.00% | 75.68% | 96.43% | 2 | 30 | 三年平均錄取率（80.6%），原名額由食科系提供。 | 86.36% |
| 環漁系 | 28 | 43.08% | 100.00% | 63.64% | 100.00% | 49.12% | 100.00% | 2 | 30 | 三年平均錄取率（51.9%），常年支援海資系師資與行政作業。 | 55.61% |
| 環資系 | 28 | 38.36% | 100.00% | 57.14% | 100.00% | 54.90% | 100.00% | - | 28 |  |  |
| 河工系 | 28 | 59.57% | 100.00% | 92.00% | 71.43% | 71.79% | 100.00% | - | 28 | 三年平均錄取率（74.5%）偏高，97年註冊率略低。 |  |
| 電機系 | 20 | 43.48% | 100.00% | 66.67% | 100.00% | 33.33% | 100.00% | 6 | 26 | 三年平均錄取率（47.8%） | 62.14% |
| 海法所（甲、乙組） | 28 | 59.57% | 100.00% | 52.83% | 100.00% | 57.14% | 100.00% | - | 28 | 生師比可能過高 |  |
| 教研所 | 15 | 28.85% | 100.00% | 30.61% | 100.00% | 31.25% | 100.00% | 9 | 24 | 三年平均錄取率（30.2%） | 48.32% |
| 教研所海洋教育學位班 | 30 | 51.72% | 100.00% |  |  |  |  | - | 0 |  |  |
| 輪機系 | 0 |  |  |  |  |  |  | 24 | 24 | 輪機與機械屬性相近，擬先推出一個碩專班級以免供過於求 |  |
| 機械系 | 0 |  |  |  |  |  |  | - | 0 |  |  |
| 合計 | 288 | 47.39% | 96.18% | 58.24% | 96.12% | 50.19% | 99.61% | 43 | 301 |  |  |

備註：1.食科系與海資系100年停止招生學生人數（45,40），經轉換碩專班招生人數共43名

2.每班（學籍分組）上限30人。

3.請考慮系所生師比例。

# Text boxes

附件2

附件1

附件3

附件4