國立臺灣海洋大學99學年度第2學期校務會議決議執行情形追蹤總表

94學年度第2學期第2次校務會議決議執行情形追蹤

(A-己完成  B-執行中  C-尚未執行  D-無法執行  E-其他)950615召開

| 提案 | 說明 | 執行 單位 | 本學期執行情形 | 執行 等級 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 九 | 海事大樓丙棟建物老舊及電機資訊學院相關系所空間不足問題，擬具「校區老舊建築物改建計畫－綜合教學大樓A棟」興建計畫構想書。 【951追蹤執行進度：】 1.本案經簽請成立「綜合教學大樓A棟」籌建委員會，推動各項籌建事宜，電資學院委員包括院長、各系所主管，經校長於95年9月5日批示：「副校長為召集人，並請總務長擔任委員，請總務處推薦一些委員，包括電資學院校友至少一名」。 2.目前正積極與校友接洽，推薦適當校友人選擔任委員。 【952追蹤執行進度：】 1.本案經張忠誠院長、程光蛟主任積極拜會本學院校友徵得東駒股份有限公司總經理邱蒼民校友、圓剛科技股份有限公司董事長郭重松校友，願意擔任綜合教學大樓A棟籌建委員會委員。 2.96年1月30日簽准同意敦聘東駒股份有限公司總經理邱蒼民校友、圓剛科技股份有限公司董事長郭重松校友，擔任綜合教學大樓A棟籌建委員會委員，96年3月23日電資學院召開綜合教學大樓A棟籌建委員會第一次會議，提議修正案。並經96年4月10日院務會議及96年4月20日總務會議通過。 【961追蹤執行進度：】 1.本案經提96年4月19日校務基金管理委員會決議： (1)工程費經費50%向教育部申請補助，50%由校務基金補助；由校務基金補助之部分，請電資學院朝50%自籌之目標努力。 (2)請電資學院儘速成立捐贈基金籌募小組，由院長擔任召集人，小組成員由召集人遴聘之。 (3)本案俟本校其他重大工程順利發包動工及電資學院籌募經費情形後再議。 2.本案經提96年5月17日校務發展委員會決議：撤案。悉依95年6月15日校務會議決議進行細部規劃。 3.有關成立捐贈基金籌募小組經96年5月10日電資學院系所主管會議通過。並經96年5月24日電資學院院務會議通過。 4.96年6月6日召開電資學院綜合教學大樓A棟捐贈基金籌募小組第1次會議，初步擬定綜合教學大樓A棟募款之規劃。 5.96年6月28日召開電資學院綜合教學大樓A棟捐贈基金籌募小組第2次會議，擬定電資學院綜合教學大樓A棟捐款獎勵方式。 6.目前正積極拜訪校友，爭取捐助，96年7月31日、10月19日、11月13日拜訪曾國棟校友；8月28日拜訪盧崑山校友；9月6日拜訪謝錦宗校友；9月19日拜訪楊宏毅校友；11月19日拜訪邱蒼民校友；9月30、10月21日、11月25日拜訪海電隊校友，並於10月20日校慶當日積極對校友募款，於11月9日e-mail給全部校友募款訊息，初步獲得回應，目前募款金額累計15萬元。 【962追蹤執行進度：】 1.97年01月07日電資學院邀請邱蒼民學長、營繕組人員商討會勘綜合教學大樓A棟籌建事宜。建議先行委託設計繪製綜合教學大樓A棟模擬圖型，以利上網展示或作成說帖，向校友說明，增加籌建募款效果。 2.97年1月11日系所主管會議通過為加強籌建募款效果，擬先行委託設計繪製綜合教學大樓A棟模擬圖型，以利上網展示或作成說帖，向校友說明之決議。 3.97年3月11日完成綜合大樓A棟模擬圖型(2座)及圖像展示，圖像檔已上網刊登於本學院第16期電子報，並e-mail給全院各教師，於拜訪校友時，向校友展示及說明，增加募款宣導效果。 4.97年3月24日電機系73級校友郭博達學長(威達電股份有限公司董事長)捐贈新台幣200萬元作為綜合教學大樓A棟籌建基金。 5.初步獲得校友回應，目前募款金額累計221萬1仟元。 【971追蹤執行進度：】 1.於暑假前後積極連絡校友，將院訊相關資料列印郵寄及e-mail聯繫校友，增加校友對本校印象，積極拜訪校友推動教學大樓綜合二館募款事宜，陸續接獲小額捐款作為綜合教學大樓A棟籌建基金。 2.97年9月24日電機系68級校友郭重松學長(圓剛科技股份有限公司董事長)捐贈新台幣100萬元作為綜合教學大樓A棟籌建基金。 3.97.10.05配合電機系系友聯誼會在基隆長榮桂冠酒店舉辦，本學院和電機系在當日上午也協助舉辦校友座談及參觀，本次聯誼會參加人數近200人參加 4.97.10.18於本校55週年校慶校友回娘家的活動與校友座談，積極推動教學大樓綜合二館募款事宜。 5.97.11.20於校務基金管理委員會提案報告，目前已完成成立捐贈基金籌募小組運作中及募款金額累計新台幣335萬4仟元。同時本校其他重大工程如生科館已發包動工及體育館即將發包，校友不斷督促大樓籌建之進度，是否於適當時機優先進行規劃提報教育部申請，以利大樓籌建及募款之推動，至於募款部分，本學院仍會繼續努力。 6.經97.11.20於校務基金委員會決議： (1)同意俟本校現行工程趕上進度後，於適當時機提報教育部爭取經費補助，惟請預先備妥相關資料。 (2)鑑於本校土地取得零散，請總務處釐清基地土地產權，與基隆市政府溝通確定無誤後再報教育部。 7.97.12.01電機系74級校友周永明學長(宏達電股份有限公司執行長)捐贈新台幣500萬元作為綜合教學大樓A棟籌建基金。 8.初步獲得校友回應，目前募款金額累計新台幣835萬4仟元。 【972追蹤執行進度：】 1.97.12.24本學院張院長與總務長、副總務長、營繕組組長、保管組組長召開研商綜合教學大樓A棟籌建相關事宜會議，建議提校務基金管理委員會，編列相關設計規劃費用，以利報教育部審議。 2.97年12月25日於校務基金委員會臨時提案決議： (1)撤案 (2)座落基地位置及基地土地產權之釐清仍請總務處儘速辦理，並儘速洽基隆市政府協調溝通都審事宜。 (3)建築師規劃設計費用由指定用途捐款-電資學院綜合教學大樓A 棟經費支應，並研擬於下（98）年度提出規劃構想書。 3.98年1月20日電資學院張忠誠院長與營繕組蔡仲景技正赴基隆市政府研商綜合教學大樓A棟籌建用地事宜。 4.98年4月21日電資學院召開綜合教學大樓A棟第2次籌建委員會。預定98年6月底前將構想書送教育部。 5.98年4月29日電資學院與營繕組蔡仲景技正、建築師商討綜合教學大樓A棟構想書撰寫原則。 6.98年5月1日填報建築師撰寫綜合教學大樓A棟構想書之請購單，建築師規劃設計費用由指定用途捐款-電資學院綜合教學大樓A棟經費支應。預定98年5月底前完成構想書之撰寫。 7.預定98年6月5日前召開綜合教學大樓A棟第3次籌建委員會。確認綜合教學大樓A棟構想書內容，於98年6月底前送教育部審查。 8.目前綜合教學大樓A棟募款金額累計新台幣8,439,433元。 【981追蹤執行進度：】 1.98年6月2日電資學院召開綜合教學大樓A棟籌建委員會第3次會議。確認綜合教學大樓A棟構想書內容，於98年6月底前送教育部審查。 2.98年8月10日電資學院召開綜合教學大樓A棟第4次籌建委員會。確認綜合教學大樓A棟構想書修訂版內容及回覆意見。 3.98年9月8日海總營字第0980010433號檢送本校「綜合教學大樓A棟新建工程先期規劃構想書修訂版1式9份送教育部審查。 4.98年10月28日總務長、會計主任、營繕組人員與電資學院張忠誠院長赴教育部，參加綜合教學大樓A棟建築構想書審查會議。 5.98年11月4日電資學院召開綜合教學大樓A棟構想書修正會議。 6.目前綜合教學大樓A棟募款金額累計新台幣8,660,433元。 【982追蹤執行進度：】 1.98年12月23日電資學院召開電資暨綜合教學大樓構想書修正會議。 2.99年1月19日電資暨綜合教學大樓新建工程委託規劃設計暨監造服務評選委員會決議委託王正源建築師事務所規劃設計暨監造服務。 3.99年1月25日海總營字第0990000159號函檢送本校「電資暨綜合教學大樓」先期規劃構想書(修訂二版)1式9份送教育部審查。 4.99年2月2日電資學院召開電資暨綜合教學大樓空間規劃第1次會議。 5.99年2月5日電資學院張忠誠院長與王正源建築師洽談電資暨綜合教學大樓空間規劃。 6.99年2月8日電資學院召開電資暨綜合教學大樓空間規劃第2次會議。 7.99年2月10日電資學院召開電資暨綜合教學大樓計電設施規劃會議。 8.99年2月24日電資學院召開電資暨綜合教學大樓空間規劃第3次會議。 9.99年2月25日電資學院召開電資暨綜合教學大樓籌建委員會第5次會議。 10.99年3月4日電資學院召開電資暨綜合教學大樓住民參與說明會。 11.99年3月17日電資學院召開電資暨綜合教學大樓空間規劃第4次會議。 12.99年3月26日王正源建築師事務所人員與張忠誠院長討論電資暨綜合教學大樓規劃事宜。 13.99年4月21海總營字第0990004716號函檢送本校電資暨綜合教學大樓新建工程「規劃設計書」1式3份送教育部核轉行政院公共工程會審查。 14.99年5月4日工程技字第0990165830號行政院公共工程會函轉本校「電資暨綜合教學大樓」初步設計報告書(30%規劃設計必要圖說)送行政院核定，副知行政院主計處、教育部及本校。 15.目前綜合教學大樓A棟募款金額累計新台幣8,667,435元。 【991追蹤執行進度：】 1.99年6月1日教育部召開加速推動國立大專校院營建工程方案會議。 2.99年6月3日總務處召開工學院區電力改善會議。 3.99年6月7日電資學院召開電資暨綜合教學大樓電力規劃會議。 4.99年6月8日電資學院張忠誠院長與王正源建築師討論電資暨綜合教學大樓電力規劃事宜。 5..99年6月8日總務處營繕組召開電資暨綜合教學大樓新建工程規劃設計討論會議。 6.99年7月30日王正源建築師事務檢送「國立台灣海洋大學電資暨綜合教學大樓新建工程都市設計審查報告書」到校。 7.99年8月2日總務處營繕組召開電資暨綜合教學大樓新建工程細部設計圖說設計協調會議。 8.99年9月6日總務處營繕組召開電資暨綜合教學大樓新建工程都市設計審查會議。 9.99年10月15日電資暨綜合教學大樓新建工程都市設計審議報告書，經基隆市政府核備在案。 10.99年10月21日由王正源建築師事務所向基隆市政府建管單位掛件申請建築執照。 11 99年10月22日總務處營繕組召開電資暨綜合教學大樓新建工程第6次籌建委員會。 12.99年11月10日基隆市政府，有關電資暨綜合教學大樓新建工程，經審查完竣准予發照。 13.99年12月14日辦理電資暨綜合教學大樓新建工程開標。 | 電資學院 | 1.99年12月27日電資暨綜合教學大樓新建工程決標，確定獲教育部1.2 億元之補助，總工程預算經費為1 億7,380 萬元整。若工程順利進行，可於101年10月竣工並進行驗收作業，全案預計應可於102年2月前點交使用。 2.電資暨綜合教學大樓募款情形，近期大額捐款99年12月17日張瑜玫校友捐款20萬元、99年12月29日林金源校友捐款100萬元、99年12月31日邱蒼民校友捐款50萬元，目前累計捐款為10,369,921元。 3.100年3月1日電資暨綜合教學大樓新建工程開工動土典禮。 4.本案電資暨綜合教學大樓新建工程已開工，擬請同意解除執行情形追蹤。 | A |

97學年度第2學期校務會議決議執行情形追蹤

(A-己完成  B-執行中  C-尚未執行  D-無法執行  E-其他)980604召開

| 提案 | 說明 | 執行 單位 | 決議執行情形 | 執行 等級 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 四 | 配合教育部推動臺灣學術網路電話，及提供結合網路、資訊系統與語音通訊之多樣化便利性服務，建置本校之網路電話系統。 【981追蹤執行進度：】 網路電話已按照進度完成SIP伺服器與閘道器安裝，並完成撥號、通話及共振測試。 【982追蹤執行進度：】 升級SIP伺服器、更換閘道器、簡化撥號方式、無線網路環境的通話測試、Web Call軟體客製化及通話測試。 【991追蹤執行進度：】 98年起陸續安裝網路電話系統測試各項語音通話功能，經測試確認符合本校需求後，本學期正式完成採購及建置網路語音交換系統。 | 圖書暨資訊處 | 本案已全部建置完畢。公告全校教職員申請門號，使用者可自備網路話機(IP Phone)或完裝軟體電話(SoftPhone)後，即可接聽及撥打網路電話，同時可與校內分機互撥。 | A |
| 各單位報告事項一 (二) | 學校應全面檢討現行之學生對教師教學評鑑方法乙項。 【981追蹤執行進度：】 本處學術服務組每年最少召開三次教學評鑑委員會會議，本學期已於98年10月13日舉行第一次教學評鑑委員會會議，會中討論問卷的內容、施測時程，亦收集國內各公私立大學之問卷內容、評鑑時程及增加填答率之相關措施，適時修正本校教學評鑑辦法，亦於98年11月6日與校務會議學生代表進行討論與溝通，將於12月4日召開第二次教學評鑑委員會會議，並邀請相關教師及單位與會討論，以改善教學評鑑方法。 【982追蹤執行進度：】 本處學術服務組持續針對評鑑相關議題進行討論修正，業於99年3月30日舉行98學年度第3次教學評鑑委員會，審議教學評鑑問卷內容、教學評鑑辦法修訂、評鑑時程修定、評鑑結果統計分析及施測回收率之檢討與提升回收率之規劃。 為落實提升教學評鑑回收率，98學年度第2學期第1次教務會議通過學生選課辦法之修正「學生逾期未上網填寫教學反應意見調查表者，暫停其下學期第一階段選課權利三天。補填寫教學反應調查表程序完成後始恢復其第一階段選課權利」，並於99學年度開始執行。 【991追蹤執行進度：】 99學年度第1學期教學意見調查訂於99年11月19日~99年12月9日，未於該期間填寫問卷者，將暫停其99學年度第2學期第一階段電腦選課權利三天，其結果於下次教學評鑑委員會議提報；另本組於99年10月8日召開99學年度第1學期教學評鑑委員會，針對PBL（problem-based learning）之教學評鑑問卷設計提請討論，本組已針對江愛華委員提供之資料，制訂新問卷，擬送校外專家針對問卷之信度及效度進行審查，將於下次教學評鑑委員會議提案討論。 | 教務處 | 有關”教學評鑑方法(即教學評量方法)是否真實反應教學情形”的癥結是回收率太低以及問卷題目過多兩項。教務處學術服務組已完成多次問卷修改和提供獎品以刺激回收率等作為，目前已有成果如下： 1.99學年度第1學期教學意見調查回收率已明顯提升達74.92%(981學年度72.23%，982學年度66.30%)。 2.透過教學評鑑委員會會議進行教學評量問卷修訂。100年4月8日召開本學年度第1次教學評鑑委員會並決議完成如下： (1)針對現行教學評量問卷進行文字潤飾，來回應學生提到問題不淸楚難以填答。 (2)針對現行教學評量問卷新增學生自評問題5題，協助學生先自我反省，藉此緩和學生情緒，使填答結果較為客觀。亦在本學期期末進行施測。 根據資料，其他學校教學問卷題目比本校還多。況且，問卷題目太少是無法真實反應教學情形，因此將維持目前之題數。每次教學評鑑委員會議上都會提出討論。 | A |

98學年度第1學期校務會議決議執行情形追蹤

(A-己完成  B-執行中  C-尚未執行  D-無法執行  E-其他)990107召開

| 提案 | 說明 | 執行 單位 | 決議執行情形 | 執行 等級 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 各單位工作報告二 | 不同課程(如英文、數學)之學生對教師們教學之評量分數都無法公平地相比較，更何況各學系間之不同性質(法、商、工)。因此，學生對教師教學之評量分數(全校後3%之規定)，實不宜列入教師之升等門檻。 主席： 學校對於教師之升等訂有相關規定，而評鑑亦應以反應事實為主，且教育學生為教師之基本職責，學校也必須瞭解學生對教師教學之意見，故確有必要將學生之評量納入升等項目中，唯教師升等的評鑑內涵是否能真實反應教師教學情形，請教務處召開會議研究與討論。 【982追蹤執行進度：】 本處學術服務組每年不定期召開至少3次教學評鑑委員會，會議中討論修正教學評鑑問卷內容、教學評鑑辦法修訂、評鑑時程修定，特聘請臺北市立教育大學吳清山教授為本校98學年度教學評鑑顧問，協助本校教學評鑑問卷內容之修訂；本組亦加強與學生代表溝通，使其了解教學評鑑之重要性，並於施測期間宣導評鑑結果將影響教師評鑑、升等，希望同學們能更謹慎客觀填答。 【991追蹤執行進度：】 本處學術服務組目前針對PBL（problem-based learning）之學習方式，研擬新問卷，預於下次教學評鑑委員會議討論。 | 教務處 | 併97學年度第2學期各單位報告事項一(二)辦理。 | B |
| 一 | 為改善工學院院區交通動線與入口景觀，擬定工學院院區交通動線與入口景觀規劃構想 決議： 1.本案通過，惟請總務處再行邀請基隆市政府及學校相關單位、人員與會，充份溝通、協商並於會議決議採方案一或方案二後，再進行細部規劃。 2.本案相關之停車位、停車量、交通動線（包含人行、車行）及安全等問題，惠請總務處於細部規劃時進行整體、通盤之分析及考量。 3.本案進度以2010年完成細部規劃，2011年編列執行經費為原則。 【982追蹤執行進度：】 工學院院區交通動線與入口景觀規劃，將於近期委託專業設計單位進行初步規劃設計，並邀集基隆市政府及學校相關單位、人員與會進行協商討論，以確認初設內容(方案一或方案二)後，再行辦理細部規劃設計，相關規劃設計預計本年度完成。 【991追蹤執行進度：】 本案總務處已進行多次會勘，將委託設計單位進行規劃設計，預計100年施工。 | 總務處 | 本組目前簽辦建築師招標作業，俟決標後進行初步規劃並邀集有關單位討論相關設計內容，定案後再行辦理工程發包作業。 | B |

98學年度第2學期校務會議決議執行情形追蹤

(A-己完成  B-執行中  C-尚未執行  D-無法執行  E-其他)990617召開

| 提案 | 說明 | 執行 單位 | 決議執行情形 | 執行 等級 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 各單位工作報告一 | 有關學生網路侵權問題，請學務處考量修正相關住宿規定，凡有網路侵權等違法情事之學生是否考慮取消其住宿資格。 【991追蹤執行進度：】 有關學生網路侵權問題，業於99學年度第1學期學生宿舍自治座談會議提案討論修正學生宿舍管理辦法，將網路侵權等違法情事自(原記5點)提高為記7點(累滿10點得勒令退宿)，本案將於學生宿舍輔導委員會議中提案討論。 | 學務處 | 有關學生網路侵權問題，業於99學年度第1學期學生宿舍自治座談會議提案討論修正學生宿舍管理辦法，將網路侵權等違法情事自(原記5點)提高為記7點(累滿10點得勒令退宿)。本案業於99年12月16日學生宿舍輔導委員會議審議通過，並於100年1月10日海學住字第1000000342號令發布。 | A |
| 一 | 研訂本校自我定位、基本素養、核心能力及標竿學校。 【991追蹤執行進度：】 教務處學術服務組已配合自我定位等內容於99年9月開始進行校園文宣。 自我定位、基本素養、核心能力業經98學年度第2學期校務會議通過，研發處企劃組據以修正於本校中長程校務發展計畫中。 | 教務處 研發處 | 教務處： 本案因配合100年1月6日校務會議重新修訂後，教務處學術服務組已重新設計校園布條、海報及相關文宣品；並已於99學年度第1學期重新進行宣導。 研發處： 研發處企劃組據以修正訂本校「96-100學年度校務發展計畫」並經99學年度第1學期校務會議(100.1.6)審議通過。 | A |
| 二 | 滾動修編本校「96-100學年度校務發展計畫書」內容。 【991追蹤執行進度：】 刻正修正中，擬於99學年度第1學期校務發展委員會及校務會議中提請審議。 | 研發處 | 併99學年度第1學期提案一辦理 | A |

99學年度第1學期校務會議決議執行情形追蹤

(A-己完成  B-執行中  C-尚未執行  D-無法執行  E-其他)1000106召開

| 提案 | 說明 | 執行 單位 | 決議執行情形 | 執行 等級 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 各單位工作報告一(二) | 請教務處邀請專家學者檢討現存之教師升等與評鑑問題，並召開公聽會，邀請各教師參與討論，再提出改革案，以維持適當、合理、公正、公平之評鑑制度。 | 教務處 | 教務處學術服務組已將近三年課程評鑑資料，依照大學部、研究所分開進行統計彙整，並將相關數據資料，送人事室，將於5月13日召開公聽會進行討論。 | B |
| 各單位工作報告三 | 大陸學生來校就讀後之健保、獎學金等問題，請國際處研商解決或因應方式。 | 國際處 | 1.有關陸生健保申辦事宜，經教育部與相關單位會商後之結果，暫不施行。100學年度明訂學生來臺前，應於大陸地區先行投保相關商業傷害醫療保險，以獲得醫療保障。 2.依大陸地區人民來臺就讀專科以上學校辦法第十六條，中央機關及其所屬各機關(構)不得編列預算，提供大陸地區學生獎助學金。學校不得以中央政府補助款作為大陸地區學生獎助學金；本校得以向大陸地區校友募款，做為陸生獎學金用途。 | A |
| 一 | 修訂本校「96-100學年度校務發展計畫」。 | 研發處 | 已更新本校「96-100學年度校務發展計畫」並於研發處網頁公告。 | A |
| 二 | 修正「國立臺灣海洋大學組織規程」第3條、第10條、第17條、第38條、第40條、第41條，並新增第17條之1、刪除第46條，報部核定及公告事宜。 | 人事室 | 業經本校100年4月7日海人字第1000004192號令發布。 | A |
| 三 | 修正「國立臺灣海洋大學獎勵特殊優秀人才作業要點」部分條文，報部備查及公告事宜。 | 研發處 | 本案修正依教育部99年12月23日臺高(三)字第0990198561號函「依說明修正後逕予備查」辦理，修正後法規業於100年1月25日海研字第1000001057號令發布。 | A |
| 四 | 本校100學年度招收陸生作業規劃相關事宜。 決議： 一、配合教育部規定，涉及機密之領域禁止招收陸生，請教務處儘速調整可招收陸生之系所名額。 二、有關陸生及姐妹校短期研修之住宿問題，總務處已就學人宿舍進行規劃與修整，先期可提供16名陸生住宿。請國際處就陸生及國際生安置問題，與總務處、學務處等單位溝通，務求妥善安置學生。 三、有關陸生不能出海實習問題，尚請國際處、教務處與相關機關研究解決辦法。 | 學務處 總務處 國際處 | 學務處： 國際學生宿舍(學人宿舍一期)，預計自100學年度起開放外籍生住宿，倘有剩餘空床，將安排陸生及交換生進住。 總務處： 營繕組於100/3/18依國際處3/14之會議紀錄簽辦建築師招標作業，於3/29簽准，其中規劃將學人宿舍ㄧ期改建為供63位學生住宿之空間，4/15開標並進行評審，將於議價決標後立即邀集各單位進行設計討論，預計100/5辦理工程發包作業，以期100/8前完工。惟本工程外之相關書桌、床組、冷氣及其他生活設備建請業管單位注意時程籌措財源並另行請購。 國際處： 1.為配合教育部規定，國際處業於2011.01.10與預定招生系所進行協商調整。2011.01.14檢送本校招生計畫報部審查。2011.01.27依教育部審查結果與核定名額，完成相關招生系所與名額調整事宜。 2.100.4.13由張清風副校長主持，召集總務處、學務處、國際事務處、養殖系相關業管人員召開協調會，會中決議由學務處住宿輔導組為國際學生宿舍專責單位，由住宿輔導組擬訂相關行政程序及管理辦法。學人宿舍進住學生以100學年度國際學生新生男生為主，不足額再安排陸生男生進住。 3.因需出海實習之學系，多為涉及水域調查資訊，依教育部規定涉及機密之領域禁止招收陸生。100學年度本校可招收陸生之系所為電機工程學系、資訊工程學系、通訊與導航工程學系與光電科學研究所，暫無出海實習的問題。 | B |
| 五 | 修正「國立臺灣海洋大學校長遴選辦法」第2條及公告事宜。 | 人事室 | 業經本校100年1月31日海人字第1000001204號令發布。 | A |
| 六 | 修正「國立臺灣海洋大學校務會議議事規則」第1條、第2條、第17條及公告事宜。 | 秘書室 | 業經本校100年1月24日海秘字第1000000970號令發布。 | A |
| 七 | 修正「國立臺灣海洋大學學則」第21條、第23條、第24條、第25條、第32條、第37條、第55條，並新增第7條之1、第21條之1，報部備查及公告事宜。 | 教務處 | 1.100年2月10日教育部臺高（二）字第1000015248號函同意備查及依函示逕修正後予以備查條文為：同意備查第21條第2款、第21條第8款、第21條之1、第23條第1款、第23條第4款、第24條、第25條、第32條、第37條第5項、第55條第1項；指示修正第5條第1項、第6條第1項、第7條第2項、第23條第3款第1目、第41條、第42條、第44條、第50條，業以100年2月25日海教註字第1000002256號令發布在案。 2.擬依函示並提校內審議程序修正條文為：第7條第7項、第10條第2項、第13條、第21條第4款第3目、第21條第5款及第37條第4項，業提992學期法規委員會審議。 3.第7條之1及第55條第2項，擬同擬修正條文再報部備查。 | B |
| 八 | 修正「國立臺灣海洋大學學生獎懲辦法」第1條、第3條、第8條、第11條、第12條及第18條，報部備查及公告事宜。 | 學務處 | 1.「國立臺灣海洋大學學生獎懲辦法」已於100年1月6日經校務會議審議，於本(100)年1月26日報教育部備查，1月31日以海學生字第1000001274號令發布。 2.100年2月10日教育部函覆修正建議，建議區分學生獎懲辦法中「定期察看」與「勒令退學」之規定。本校「學生獎懲委員會」已於3月18日開會修正通過。本修正案擬提本學期校務會議審議，俟通過後送教育部備查。 | B |
| 九 | 修正「國立臺灣海洋大學學生獎懲委員會設置辦法」第2條、第10條及公告事宜。 | 學務處 | 業經本校100年1月26日以海學生字第1000001143號令發布。 | A |
| 十 | 修正「國立臺灣海洋大學性別平等教育委員會設置要點」第2點及公告事宜。 | 學務處 | 業經本校100年2月9日海學諮字第1000001406號令發布。 | A |
| 十一 | 修正「國立臺灣海洋大學漁業推廣委員會設置辦法」第4條、第7條。 | 生科院 | 1.已依修正後之辦法於100年1月12日函請本校環漁系、食科系、養殖系、經濟所及海資所各推選1位漁業推廣委員。 2.2月18日召開100年度第1次漁業推廣委員會議，推薦6位教師為漁業推廣教授候選人簽請校長擇聘，2月25日校長核定其中4位為本校100-101年度漁業推廣教授。 | A |
| 十三 | 修正「國立臺灣海洋大學教學優良教師選拔辦法」第2條、第3條、第8條及公告事宜。 | 教務處 | 業經本校100年1月24日海教學字第1000000969號令發布。 | A |
| 十四 | 航管及海空大樓附近增設備用道路及汽車停車位。 | 總務處 | 因本案所需經費450萬元於本年度校園整建經費內無法容納，已編列101年度概算，俟通過後於101年度執行。 | B |
| 十五 | 商船學系申請101學年度成立「商船學系博士班」。 | 海運學院 | 1.商船學系申請成立「商船學系博士班」案，業經99學年度第1學期校務會議通過，惟應依會議決議辦理計畫書內容修正。 2.本案待教育部來文據以提出申請，援例約於每年11月底限期提報計畫書。 3.另校務會議決議事項要求計畫書內容，應與航管系有所區別乙節：「商船學系博士班」重點在於建構並整合海事安全、海事保全、環境保護及效率航運等目標導向的工程管理機制；其與本學院「航運管理學系博士班」著重在企業或物流等管理有極大的差異。 | A |
| 臨時提案一 | 男一舍床組更新經費及住宿費調整案。 | 學務處 | 1.男一舍床組更新經費原預估新台幣22,979,070元，後修正為新台幣19,974,168元。 2.本案所需經費編列於101年度概算，住宿費調整比照男二舍，由學校補助40%，餘60%分攤於男一舍住宿費，業經100年4月20日99學年度第2學期校務基金管理委員會會議審議通過。 | A |
| 臨時提案二 | 訂定「國立臺灣海洋大學輔導學生辦法」及公告事宜。 | 學務處 | 業經本校100年1月27日海學諮字第1000001166號令發布。 | A |
| 臨時提案三 | 修正「國立臺灣海洋大學教師升等辦法」第4條及公告事宜。 | 人事室 | 業經本校100年2月17日海人字第1000001205號令發布。 | A |
| 臨時 動議 | 請學務處檢討本校「優良導師評選及獎勵辦法」，以強化對優良導師之評選。 | 學務處 | 1.業於99年9~10月與各學院院長分次討論，並於99年11月11日行政會議決議修正通過。 2.現行學院優良導師推薦實施之程序乃由各學院訂定；全校優良導師複評之評分標準中，導生對導師滿意回饋調查佔20%、全學年導師座談會出席情況佔20%、全學年導師參與班會次數佔10%，故量化之評分指標佔50%；質性指標部分，受評導師之具體優良事蹟佔30%、輔導心得報告佔20%，目前宜照現行程序進行。 | A |