國立臺灣海洋大學101學年度第1學期

校務會議決議(98~100學年度)執行情形追蹤總表

98學年度第1學期校務會議決議執行情形追蹤

(A-己完成  B-執行中  C-尚未執行  D-無法執行  E-其他)990107召開

| 提案 | 說明 | 執行 單位 | 決議執行情形 | 執行 等級 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 為改善工學院院區交通動線與入口景觀，擬定工學院院區交通動線與入口景觀規劃構想 決議： 1.本案通過，惟請總務處再行邀請基隆市政府及學校相關單位、人員與會，充份溝通、協商並於會議決議採方案一或方案二後，再進行細部規劃。 2.本案相關之停車位、停車量、交通動線（包含人行、車行）及安全等問題，惠請總務處於細部規劃時進行整體、通盤之分析及考量。 3.本案進度以2010年完成細部規劃，2011年編列執行經費為原則。 【982追蹤執行進度：】 工學院院區交通動線與入口景觀規劃，將於近期委託專業設計單位進行初步規劃設計，並邀集基隆市政府及學校相關單位、人員與會進行協商討論，以確認初設內容(方案一或方案二)後，再行辦理細部規劃設計，相關規劃設計預計本年度完成。 【991追蹤執行進度：】 本案總務處已進行多次會勘，將委託設計單位進行規劃設計，預計100年施工。 【992追蹤執行進度：】 營繕組將於100/5新進技士到職後辦理評選建築師招標適宜，另設計內容將送本校校園規劃發展委員會討論，俟定案後辦理工程發包作業。 【1001追蹤執行進度：】 本案建築師招標作業經2次流標，均無建築師投標，經多次協商討論結果，已增加費用並於100/11/2上網辦理第3次公告，已於100/11/22辦理資格標開標及評審作業，並於100/12/5決標予謝一田建築師事務所。現正由建築師辦理建照取得及細部設計作業中。 【1002追蹤執行進度：】 本案目前設計圖說修正中，並已申請變更河工一館使用執照，另經查新增地下車道下方有瓦斯管線需遷移，持續辦理中。 | 總務處 | 因考量填平河工一館地下車道後於臨海側另闢新地下車道之高風險，經與工學院主管研商後變更原規劃及設計，其中改善原河工一館地下車道之鋪面及坡度，並調整海工館前方之人行道供汽車停車使用等項目已於10月中完成；另外有關「海工館前方汽車停車格改設為機車停車場」及「大型空蝕水槽前方AC鋪面整修」之項目，目前招標中，若順利決標，將於11月中至12月底施工。 | B |

99學年度第1學期校務會議決議執行情形追蹤

(A-己完成  B-執行中  C-尚未執行  D-無法執行  E-其他)1000106召開

| 提案 | 說明 | 執行 單位 | 決議執行情形 | 執行 等級 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 十四 | 航管及海空大樓附近增設備用道路及汽車停車位。 【992追蹤執行進度：】 因本案所需經費450萬元於本年度校園整建經費內無法容納，已編列101年度概算，俟通過後於101年度執行。 【1001追蹤執行進度：】 本案預計101年暑假施工。 【1002追蹤執行進度：】 本案已完成設計，預定5月初進行工程招標作業。 | 總務處 | 本案已竣工，並於101/9/19完成驗收，建請同意解除列管。 | A |

100學年度第1學期校務會議決議執行情形追蹤

(A-己完成  B-執行中  C-尚未執行  D-無法執行  E-其他)1010105召開

| 提案 | 說明 | 執行 單位 | 決議執行情形 | 執行 等級 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主席 裁示 | 請總務處規劃，由設置獨立電錶之單位(例如延平大樓)執行節能措施，若該單位節水節電成效卓著，學校可將節能所剩餘之經費回饋給該單位作為獎勵。 【1002追蹤執行進度：】 1.一般家庭用電大都為單相三線式供電，所以只需裝設一個電錶即可。本校用電設備有單相、三相，又有220伏、110伏及緊急電源之分，所以單一實驗室欲裝設電錶，計分照明迴路、插座迴路、冷氣迴路、三相實驗設備迴路及緊急電迴路，約需5個電錶。其中照明迴路、插座迴路及緊急電迴路大都跨辦公室或實驗室，原管線亦大都埋入牆壁中，分割、重配等經費需求及施工難度均高。 2.建議由漁學館、航管系館、食品工程館、食品科學館等歸屬單一單位使用之館舍優先評估為宜。本處將提供前幾年用電紀錄，提請本校節能輔導暨審查小組研議，如何劃定基本用電量、計費及回饋方案。 | 總務處 | 本處已於101年9月17日行政一級主管會議中提報擬定之本校相關節電 與鼓勵措施，並送經11月份擴大行政會議審議。 | E |
| 三 | 圖書館設置數位學習中心 決議： 1.各校務會議代表討論後，提供建議如下： (1)圖書館設立數位學習中 心立意良好，可吸引學生多加使用圖書館、提倡學生組成共同讀書小組，達成自主學習目的，同時空間重新規畫後可解決藏書空間不足問題。 (2)建議數位學習中心應延長開放時間，並購置不同電腦系統以及學習軟體，提供學生使用。 (3)數位學習中心應具各項資訊之儲存、取得、使用及服務諮詢功能，設置重點在提供學生多元的學習環境，應避免網咖化。 (4)建議可將數位學習中心設置於2館，原2館空間則移至1館3樓，如此可節省更多空間，並與圖書館開放時間進行區隔。惟仍需考量設置獨立門卡設備，以維護安全及出入人員管控。 (5)雖已規劃數位學習中心，仍請圖書館提供學生足夠的自習空間。 (6)圖書館B1空間規劃放置期刊，應設置影印機，提供師生使用，同時注意防潮。 (7)圖書館3F研究小間之使用率若不高，請考量開放碩士班研究生使用。 2.本案通過，數位學習中心設於1館3樓，並請圖書館參酌上述建議妥為規劃數位學習中心，未來不論設置討論室或開放網路學習，皆須有完善之配套措施。 3.請圖書館考量於期中/期末考期間，能適度延長K書中心之開放時間。 【1002追蹤執行進度：】 1.依校務會議決議，提送102年概算審議。 2.準備規劃設計預算及工作分配文件簽報中。 | 圖資處 | 1.8月16日召開數位學習中心建置座談會，討論空間配置與功能規劃等。 2.8月30日向校長進行數位學習中心規劃簡報及館舍勘察，圖資處規劃針對一館3樓及B1進行空間調整，以提供更適宜之閱讀環境與解決典藏空間不足問題，惟採全區施作或部分施作二種方式，與校長討論溝通中。 3.10月1日校長與副校長會同圖資處處長與副處長等於圖書館進行實地勘查，此次規劃以設置多功能研究/討論小間提供學生舒適之共學與自學空間及K書中心進行空間調整與整修為主，提供校內師生安全舒適的閱讀空間。亦將一併考量館舍各樓層樓板載重問題。圖資處將待學校針對空間與經費最後討論結果再進行相關作業。 | B |
| 四 | 修正「國立臺灣海洋大學組織規程」部分條文，報部核定及公告事宜。 【1002追蹤執行進度：】 「國立臺灣海洋大學組織規程」第3條及第17條之1條文修正案，經教育部101年2月17日臺高字第1010023874號函核定第3條，並自101年2月17日生效，本校於101年3月8日海人字第 1010002776號令發布。另，第17條之1教育部函復意見（略以：按17條之1第7項既已明定「共同教育委員會」執掌通識教育中心中心主任之遴聘、續任及免除職務等權責，則同條第9項所定「遴選委員會」之目的與功能應有究明之必要，以免造成組織疊床架屋、權責不清之疑慮。從而，本條規定文字請慎酌並做適當修正後再報）。已另會人文社會科學院及教務處，將於100學年度第2學期校務會議中再提案修正。 | 人事室 | 併1010614提案二辦理 | A |

100學年度第2學期校務會議決議執行情形追蹤

(A-己完成  B-執行中  C-尚未執行  D-無法執行  E-其他)1010614召開

| 提案 | 說明 | 執行 單位 | 決議執行情形 | 執行 等級 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主席 裁示 一 | 工學院院區的學生機車停車問題,包含工學院、生科院館及祥豐校區之停車問題請一併考量規劃。 | 總務處 | 1.本校機車數量與停車位需求分析： (1)本校教職員生機車總計約5500輛，目前本校現有機車停車位約1750格 位。 (2)本校機車停車位區分為固定式停車位為905格位，其餘845為非固定式停車位(土地產權非屬本校、土地另有用途等)。 (3)本校機車停車需求為工學院區約250格位、濱海校區2500格位、祥豐 校區1000格位(以到校率65％計)。 2.本校機車停車位規劃： (1)短期： (a)建置工學院(海工館前固定式)機車停車場約100格位。 (b)建置麗峰莊(非固定式) 機車停車場約100~250格位。 (c)建置生科院後方(非固定式) 機車停車場約120格位。 (d)向基隆市交旅處申請北寧路(中油加油站至濱海公車站之間) 側開放路邊增設機車停車格約130格位。 (2)長期：配合收費制度。 (a)濱海機車停車場改立體停車場(3層約2000格位)。 (b)原麗峰莊土地興建大樓時保留一層(地下樓)為停車場約800格位。 | B |
| 主席 裁示 二 | 男三女二舍門口外圍之木地板因年久失修，有破損情形。 | 總務處 | 經現勘結果，已予以拆除，並已完成拆除後地坪修繕。 | A |
| 主席 裁示 三 | 學生活動中心外常有發生落石情形，為維護同學安全，應將落石區以Ｕ型路障圍起，避免學生誤入該區。 | 總務處 | 學生活動中心外道路土地產權為基隆市政府，101年5月16日市府基府工養參字第101059031號函來文說明，因大雨落石嚴重以RC護欄及警示帶(牌)通告封閉該路段，並已向中央申請補助，改善邊坡落石現象。封閉期間請軍訓室加強宣導，避免學生逗留該區。 | B |
| 主席 裁示 四 | 濱海停車場常有機車停在車位走道，建議總務處應予規範或設置告示牌，提醒使用人將機車停在正確位置。 | 總務處 | 濱海停車場車行通道已劃設為黃網區禁止停車，駐警隊已列入重點取締。 | A |
| 主席 裁示 五 | 游泳池淋浴間沒有熱水，基於使用者付費原則，游泳池淋浴間熱水可改為投幣式。 | 體育室 | 1.游泳池冬令季節均有供應熱水淋浴，有關投幣式加熱裝置亦請廠商進行規劃與做經費概算約須108,000元。 2.惟本校游泳池除游泳相關體育課程教學外，明年四月大游泳池將進行全面收費，而校外人士已調高收費標準，若再進行淋浴投幣收費，恐有造成雙重收費誤解。 3.本校游泳池淋浴加熱乃透過燃燒瓦斯供應，而非即熱型式，僅於冬季供應，若以投幣收費方式，開放時間內須以全程啟動，以供應使用者不時之需，較難依實際使用情形做管控，反而加大能源之耗費。而若裝設即熱式電熱器，經與總務處事務組討論評估後，則有用電負載過量之問題。 4.另學生選修游泳相關課程每年有二十六班以上，修課學生者眾，課後亟需淋浴及盥洗，以維健康衛生，而未來游泳課程列必選，每年修習游泳課程學生數將大增，若進行投幣使用除將造成學生困擾亦加重學生負擔。 5.是以，以目前非教學時段使用游泳池將全面收費情形，及鼓勵學生參與游泳運動並減少學生負擔，同時減少能源消耗，建請取消此措施，維持目前於冬季供應熱水淋浴之服務。 | E |
| 一 | 本校研究船海研二號擬汰舊換新，其自籌配合款因應方案。 | 研發處 | 經研究船船務中心與會計室共同協商，會計室自101年度起開立「海研二號場地收入計畫」會計帳號，將海研二號每年場租收入納入該計畫項下，由研究船船務中心於每年12月中旬以簽呈陳報海研二號當年收支情形，加會本校會計室對帳，並依100學年度第2學期校務會議(101年6月14日)決議，將海研二號每年的租金收入中提撥400萬元存於專戶，若年租金收入不足400萬元則全數提撥。 | A |
| 二 | 修正「國立臺灣海洋大學組織規程」部分條文，報部核定及公告事宜。 | 人事室 | 「國立臺灣海洋大學組織規程」第16條及第17條之1條文修正案，經教育部101年7月2日臺高字第1010121550號函核定，並自101年7月2日生效，本校於101年7月10日海人字第 1010008554號令發布施行。 | A |
| 三 | 擬定「國立臺灣海洋大學海洋能源與政策研究中心設置辦法」公告事宜。 | 工學院 | 業於101年10月11日以海研企字第1010014053號令發布施行。 | A |
| 四 | 修正「國立臺灣海洋大學教學優良教師選拔辦法」部分條文及公告事宜。 | 教務處 | 業於101年7月12日以海教學字第1010009015號令發布施行。 | A |
| 五 | 修正「國立臺灣海洋大學教學評鑑辦法」部分條文及公告事宜。 | 教務處 | 業於101年7月12日以海教學字第1010009014號令發布施行。 | A |
| 六 | 修正「國立臺灣海洋大學教師評審委員會設置辦法」部分條文及公告事宜。 | 人事室 | 業於101年7月10日以海人字第 1010008903B號令發布施行。 | A |
| 七 | 修正「國立臺灣海洋大學講座教授設置辦法」部分條文及公告事宜。 | 人事室 | 業於101年7月10日以海人字第1010008903A號令發布施行。 | A |
| 八 | 修正「國立臺灣海洋大學教學研究單位主管遴聘要點」部分條文及公告事宜。 | 人事室 | 業於101年7月5日以海人字第 1010008695號令發布施行。 | A |
| 九 | 修正「國立臺灣海洋大學學生申訴辦法」部分條文，報部核定及公告事宜。 | 學務處 | 學生申訴評議委員會（下稱學生申評會）於100學年度第2學期修正本校「學生申訴辦法」第3條、第10條、第25條、第26條，經101年6月14日100學年度第2學期校務會議通過並陳報教育部核定，奉教育部以101年7月2日臺訓（一）字第1010119535號函示修正後逕予核定，學生申評會業依教育部函示酌作修正並奉 校長核定，於101年7月17日海學生字第1010009144號令發布施行。 | A |
| 十 | 修正「國立臺灣海洋大學學生獎懲辦法」部分條文，報部備查及公告事宜。 | 學務處 | 1.本案業於101年7月10日以海學生字第1010008869號函報部備查。 2.擬依教育部101年7月17日臺訓(一)字第1010130329號函覆修正部分條文。 3.經101年11月9日101學年度第1學期第1次學生獎懲委員會議審議通過後，提案送本學期校務會議審議。 | B |
| 十一 | 修正「國立臺灣海洋大學師資培育中心設置辦法」部分條文，報部核定及公告事宜。 | 人社院 | 業經教育部101年7月24日臺中(二)字第 1010136855號函核定在案。 | A |