國立臺灣海洋大學102學年度第2學期-校務會議決議執行情形追蹤總表

說明：

一、102學年度第1學期校務會議決議執行情形除會後追蹤外，歷年校務會議尚未執行完成之項目亦一併追蹤。

二、各項目執行等級分為：A-己完成  B-執行中  C-尚未執行  D-無法執行，請執行單位填寫具體執行狀況、預定完成時間、實際執行日程等資料，尤其應注意單位間的橫向聯繫，或建立具體指標、請教專家學者、提送相關會議討論，以研擬具體可行之方案及意見，並於103年4月11日前送回本室彙整。

追踨單位：秘書室 　　　　　　  單位主管：             一級主管：

101學年度第1學期校務會議決議執行情形追蹤

(A-己完成  B-執行中  C-尚未執行  D-無法執行  E-其他)

| 提案 | 說明 | 執行 單位 | 決議執行情形 | 執行 等級 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二 | 「電資暨綜合教學大樓」新建空間及經費需求案。 【1012追蹤執行進度：】 1.本校於102.02.06將變更計畫書函報教育部，請教育部同意繼續補助本案原1億2仟萬元。 2.本校「電資暨綜合教學大樓新建工程」修正計畫案，經教育部102年3月26日臺教高(三)字第1020045417號回函表示：「尚須依教育部審查委員之審查意見辦理。」營繕組擬召開會議修正意見後，依規定函報教育部。 3.102.04.25日總務處向校長報告，確定基地位置，將與建築接洽製作構想書。 4.102.05.01蔡副校長與總務處召開「電資2館興建工程進度」研商會議決議:5月3日前營繕組以大原則作初步的空間分配送予電資學院，5月10日前請電資學院確認回覆，5月24日前建築師完成構想書，5月底前電資學院接續召開籌建委員會，6月上旬提報教育部審核。 5.102.05.07電資學院召開系所主管會議:討論「電資暨綜合教學大樓新建工程」各樓層空間需求規劃，以提供建築師完成構想書。 6.102.05.29召開電資暨綜合教學大樓第2次籌建委員會。 【1021追蹤執行進度：】 1.新電資大樓構想書已依籌建委員會意見修正完成，並於102/06/25函送教育部審查。 2.本案新構想書業經教育部回覆審查意見，蔡副校長於8月8日邀集相關人員研議回覆修正的內容，責成營繕組於8月底前修正完成並再次提送教育部審查，日前已再督促營繕組儘速連繫建築師完成構想書的修正。 3.依教育部意見及工程會規定，自本年7月2日起凡2億以上公共建築，必須單獨編列2.7%的「智慧型綠建築」設備費用，本案在單價、總經費不變情況下，調降空調設備費，以增列該項6百80萬元「智慧型綠建築」費用。 4.依教育部意見及工程會規定，已修正電資大樓構書(第2版)並於102年9月23日再次報部審查。 5.電資大樓構想書(第2版) 教育部審查意見，已轉寄各相關單位参辦。 6.102年11月4日蔡副校長邀集各相關單位就教育部審查意見召開會議討論。 7. 102年11月6日正式收到教育部來文，建築師依照審查委員意見及本校提供之相關資料，於102年11月22日修改完成。 8.目前已與教育部先行溝通並正進行簽辦公文，近日即可覆函教育部。 | 電資學院 承辦人： 分機： 主管核章： | 1.102年12月4日第3次修正電資暨綜合教學大學新建工程函報教育部審查。 2.103年1月9日教育部函復本校第3次修正電資大樓構想書審查意見，原則同意本校「電資暨綜合教學大學新建工程」修正「定稿本」報教育部轉行政院核定。 3.103年2月6日本校函報教育部轉行政院核定。 4.103年2月18日教育部將本校函送電資暨綜合教學大學新建工程構想書定稿本轉送相關部會審議行政院核定。 5.103年3月6日本校已簽准評選委員及工作小組名單，同步進行設計監造建築師評選事宜。 6.103年3月31日行政院函教育部，有關行政院公共工程會、財政部、主計總處對電資暨綜合教學大學新建工程之審查意見。 7.103年4月14日蔡副校長邀集各相關單位就行政院公共工程會、財政部、主計總處審查意見召開會議討論回覆。 8.103年4月16日召開設計監造建築師評選第1次會議。 | B |

101學年度第2學期校務會議決議執行情形追蹤

(A-己完成  B-執行中  C-尚未執行  D-無法執行  E-其他)

| 提案 | 說明 | 執行 單位 | 決議執行情形 | 執行 等級 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 各單位報告事項二 (一) | 有關風雨走廊及整體校區(包含祥豐校區、工學院地下道、環漁系與養殖系、食科系之連結、女一舍是否設置風雨走廊…)之整建/修，請謹慎評估及規劃。 【1021追蹤執行進度：】 1.設置風雨走廊為建築行為，須依法申請建照，將委請建築師進行評估及規劃。 2.於辦理女一舍大門修建時，將考量與風雨走廊一併設計規劃。 | 總務處 承辦人： 張震宇 分機： 主管核章： | 考量現階段施作女一舍風雨走廊將影響未來興建海事海洋科技館之施工動線，並且需向基隆市政府申辦都市設計審查及建築執照審查，建議女一舍風雨走廊可與海事海洋科技館做整體規劃。 | E |
| 二十一 | 104學年度增設「海洋資源與環境變遷博士學位學程」案。 【1021追蹤執行進度：】 1.業經102年6月13日101學年度第2學期校務會議審議通過，完成校內審查程序。 2.將依教育部規定時程辦理，援例於每年12月底由研發處企劃組彙整報教育部。 | 海洋科學與資源學院 承辦人： 楊奕文 分機： 6801 主管核章： | 本案業於103年1月8日由研發處企劃組以海研企字第1030000307號函陳報教育部審查。 | A |
| 二十二 | 104學年度申請增設「商船學系博士班」案。 【1021追蹤執行進度：】 依例教育部將於102年12月來函通知104學年度申設案，研發處彙整報教育部。 | 海運管理學院 承辦人： 分機： 主管核章： | 教育部建議俟明年系所評鑑結果通過後再行申請博士班。故本申請案退回。 | A |
| 二十三 | 104學年度申請增設「資訊工程學系碩士在職專班」案。 【1021追蹤執行進度：】 依教育部時程辦理，俟收到104學年度大學校院增設調整院所學位學程及招生名額總量提報作業時程，續辦理後續事宜。 | 教務處 承辦人： 分機： 主管核章： | 教育部預計103年5月召開104學年度大學校增設調整院所學位學程及招生名額總量提報作業說明會，以確認招生名額流用原則，並依據該原則辦理後續事宜。 | B |

102學年度第1學期校務會議決議執行情形追蹤

(A-己完成  B-執行中  C-尚未執行  D-無法執行  E-其他)

| 提案 | 說明 | 執行 單位 | 決議執行情形 | 執行 等級 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 各單位報告事項討論一(四) | 目前有許多行駛至本校之車輛，建議恢復原本規定之上班時間，請人事室再研擬職員之最佳上班時間。 | 人事室 承辦人： 吳彩鳳 分機： 1152 主管核章： | 本案刻正收集其他大學彈性上、下班差勤管理要點，俟彙集後研擬簽核。 | B |
| 各單位報告事項討論二(一) | 學生於教學務系統進行選課之加退選時間與教學評鑑時程相衝突，導致資料庫負荷過大，造成教學務系統異常之情形，惠請教務處及圖資處協助處理改善。 | 教務處 圖資處 承辦人： 賴民泰 分機： 2110 主管核章： | 1.教務處 (1)教務處學術服務組於1月初針對此事件進行異常說明處理，並惠請圖資處協助提供改善方案，解決問題。 (2)爾後課程評鑑施測時程將與第二階段選課作業錯開，避免此事件再次發生。 2.圖資處已於103年1月13日建請學術服務組避免將課程評鑑與選課開放時間重疊，並回覆於學術服務組之「課程評鑑系統異常報告書」。 | A |
| 各單位報告事項討論二(二) | 學校辦理之期中預警簡訊通知立意良善，建議教務處可於招生時對學生及家長廣為宣傳。 | 教務處 承辦人： 分機： 主管核章： | 本處辦理各項招生宣傳活動時均已廣為宣傳。 | A |
| 各單位報告事項討論二(三) | 學生於暑假進行英檢考照，因通過後之發照時程較晚，建議教務處可考量將學生通過英檢之免修申請期限再予放寛。 | 教務處 應英所 承辦人： 分機： 主管核章： | 1.教務處 (1)配合新生選課期程及各系（所）審查作業，訂定學生申請抵免期程為每年8月下旬。然考量新生英檢考照發照時程較晚或學生未即申請抵免擬於第二學期申請者，關於「大一英文(上)」或「大一英文 (下)」之學分抵免，擬由應英所於「每學期開始日起至第3階段電腦選課前」統籌受理申請，確認可抵免者，由教務處註冊課務組統一確認登錄。 (2)配合上述作業，應英所業已訂定「國立臺灣海洋大學共同教育英語文課程學分抵免辦法(草案)」，擬提103年5月8日校課程委員會議審議通過後發布施行。 2.應英所： (1)本所以往依本校學生學分抵免辦法規定，受理學生申請英文必修學分抵免。依辦法第七條規定，學分抵免申請，須於入(轉)學選課一併辦理並以一次為限。 (2)考量學生於入學後，擬以英檢成績抵免英文必修學分者人數漸增，應英所新訂共同教育英語文課程學分抵免辦法，將學生擬以校外英檢成績申請英文必修抵免，另訂訂於該辦法中(草案)，並擬將受理期間延長為自每學期開始日(8月1日)起至第3階段電腦選課前，辦理抵免申請亦不以一次為限。該草案業經共同教育中心課程委員會修正通過，預計送5月8日校課程委員會審議後，自103學年度開始施行。 (3)共同教育英語文課程學分抵免辦法(草案)，請詳附件。 | B |
| 各單位報告事項討論二(四) | 軍訓室工讀生進行校外消防檢查調查較為積極，導致被調查者回覆時發生教官不了解調查狀況之情形，惠請軍訓室與工讀生多加溝通，避免產生誤解。 | 學務處 承辦人： 吳進旺 分機： 1052 主管核章： | 1.本案係某系碩一生，於102年12月31日15時左右接獲賃居訪視電話，該生心存疑惑遂向老師回報。該系老師於1530時電詢本室，並於1800時至本室暸解賃居輔訪之相關作業。 2.103年1月2日本室承辦人查明原由，乃本室賃居工讀生黃同學因工作態度積極，未於本室以公務電話聯繫卻以自身手機聯絡而造成同學心存疑惑。承辦人隨即電聯該生並說明本室現行作法及打電話者確為本室賃居工讀生。 3.因事關個資外洩，為消除學生疑慮，本室自102-2學期起賃居工讀生訪視聯繫，需在本室並以公務電話或由本室同仁協助聯繫學生，賡續辦理賃居安全訪視工作。 | A |
| 各單位報告事項討論二(五) | 日前發生學生於宿舍睡覺時滾落床下之情形，為保護學生安全，建請學務處加高床舖上的欄竿。 | 學務處 承辦人： 洪國傳 分機： 1057 主管核章： | 原男三女二舍上層床鋪護欄高度僅14公分，依91.08.12教育部函示學生宿舍上層床鋪護欄高度標準為26公分，已於94年9月6日將男三女二舍護欄依標準26公分改善完成。 | A |
| 各單位報告事項討論二(六) | 為維護校內師生飲水安全，建議總務處每個月進行1次校內飲水機之維護。 | 總務處 承辦人： 林永富 分機： 1313 主管核章： | 有關飲水機維護將再加強辦理： 1.每月清洗濾心及巡檢一次。 2.每3個月更換濾心一次。 3.配合每季水質檢測以追蹤飲水衛生與安全。 | A |
| 各單位報告事項討論二(七) | 學校不論教學或研究皆需用電，若有停電之情形，建議總務處廣為通知，除教職員外，亦請通知學生(含研究生)，俾利學生及早了解相關訊息並有所準備。 | 總務處 承辦人： 分機： 主管核章： | 有關停電停水的公告分別以下列方式通知，俾利全校教職員工生均能及早因應準備： 1.行政資訊網公告 2.學校網站首頁重大公告。 3.E-mail通知全校教職員工生。 4.學生宿舍佈告欄紙本張貼及廣播通知。 | A |
| 各單位報告事項討論二(八) | 惠請體育室協助於選課之課程名稱中，註明該課程為大一保留課程，避免學生於選課時產生困擾。 | 體育室 承辦人： 陳玉真 分機： 2217 主管核章： | 本室已於選課系統中，加註「大一保留課程」之警語。 | A |
| 一 | 興建進修教育推廣大樓案，請總務處取得建造執照後，評估於較具經濟效益及有利校務發展之原則下，依「教育部補助大專校院興建學生宿舍貸款利息實施要點修正規定」向教育部申請貸款利息補助，貸款金額為新台幣1億元。另有關學生於該基地之停車問題，請總務處精算學生停車需求並擬定最佳停車方案。 | 總務處 承辦人： 張震宇 分機： 主管核章： | 1.有關先期規劃構想書修正版已 於103/3/20函請教育部審查。經查本案非學生宿舍，無法申請貸款利息補助(已詢問教 育部）。 2.該處停車場另行配合全校機車 停車需求統一規劃中。 | B |
| 二 | 整建本校濱海運動場地設施案。 | 體育室 承辦人： 蔡琪揚 分機： 2201 主管核章： | 濱海運動場整建案已於2月21日完成設計監造招標工作，目前得標廠商已進行相關規劃設計，待規劃設計圖完成簽核後，進行後續發包施工相關作業。 | B |
| 三 | 修正「國立臺灣海洋大學教師升等辦法」部分條文及公告事宜。 | 人事室 承辦人： 劉順新 分機： 1154 主管核章： | 業於103年1月23日海人字第1030001279號令發布施行。 | A |
| 四 | 修正「國立臺灣海洋大學學生獎懲辦法」部分條文及公告事宜。 | 學務處 承辦人： 王佩珠 分機： 1066 主管核章： | 1.本案業經教育部103年2月6日臺教學(二)字第1030014534號函同意備查。 2.業奉本校中華民國103年2月14日海學生字第1030002195號令發布。 | A |
| 五 | 共同教育中心下設二級教學單位「華語中心」事宜。 | 共教中心 承辦人： 樊慶蘭 分機：2057 主管核章： | 1.102年12月05日校務發展委員會議討論通過。 2.102年12月13日102學年度第1學期法規委員會討論通過。 3.103年01月02日校務會議修正通過。 4.依教育部臺教高(一)字第1030019527號函復，核定「華語中心」於103年8月1日正式成立。 | A |
| 六 | 修正「國立臺灣海洋大學共同教育中心設置辦法」部分條文及公告事宜。 | 共教中心 承辦人： 樊慶蘭 分機：2057 主管核章： | 業於103年3月21日海共教字第1030004680號令發布施行。 | A |
| 七 | 生命科學系與生物科技研究所系所整併後名稱為「生命科學暨生物科技學系」案。 | 生科院 承辦人： 林素連 分機： 5001 主管核章： | 本案業經教育部102年9月16日臺教高(四)字第1020131952號函核定通過，核定名稱為「生命科學暨生物科技學系（Department of Bioscience and Biotechnology）」。 | A |
| 八 | 修正「國立臺灣海洋大學組織規程」部分條文及公告事宜。 | 人事室 承辦人： 黃慧琴 分機： 1151 主管核章： | 1.教育部103年2月12日臺教高（一）字第1030019527號函核定第3條、第17條、第17條之1、第38條、第40條、第41條條文條文，除第3條自103年8月1日生效，餘自103年2月12日生效。 2.103年2月19日海人字第1030002188號令發布。 3.考試院103年3月13日考授銓法四字第1033823499號函核備。 | A |
| 九 | 提名校務基金管理委員會委員案。 | 秘書室 承辦人： 張翠容 分機：1002 主管核章： | 1.依102學年度第1學期校務會議決議：照案通過辦理。 2.業於103年1月21日海秘字第1030001201號聘函寄送各委員。 | A |
| 十 | 修正「國立臺灣海洋大學教師借調處理要點」部分條文及公告事宜。 | 人事室 承辦人： 劉順新 分機： 1154 主管核章： | 業於103年1月23日海人字第1030001279號令發布施行。 | A |
| 十一 | 修正「國立臺灣海洋大學教授休假研究辦法」部分條文及公告事宜。 | 人事室 承辦人： 黎婉玉 分機： 2140 主管核章： | 業於103年1月21日海人字第1030001010號發布施行。 | A |
| 十二 | 修正「國立臺灣海洋大學教學研究單位主管遴聘要點」部分條文及公告事宜。 | 人事室 承辦人： 黃慧琴 分機： 1151 主管核章： | 業於103年2月5日海人字第1030001609號令發布施行。 | A |
| 十三 | 修正「國立臺灣海洋大學校務會議議事規則」部分條文及公告事宜。 | 秘書室 承辦人： 蔡欣慧 分機：1004 主管核章： | 業於103年1月20日海秘字第1030001170號令發布施行。 | A |
| 十四 | 修正「國立臺灣海洋大學校務會議常設委員會設置辦法」部分條文及公告事宜。 | 秘書室 承辦人： 蔡欣慧 分機：1004 主管核章： | 業於103年1月20日海秘字第1030001173號令發布施行。 | A |
| 十五 | 修正「國立臺灣海洋大學校務發展委會設置辦法」部分條文及公告事宜。 | 研發處 承辦人： 黃瀞萩 分機：2262 主管核章： | 業於103年3月3日海研企字第1030002966號令發布施行。 | A |
| 十六 | 修正「國立臺灣海洋大學航海人員訓練中心設置辦法」部分條文及公告事宜。 | 研發處 承辦人： 陳建興 分機： 3050 主管核章： | 業於103年4月10日海研航訓字第1030006063號令發布施行。 | A |
| 十七 | 增設「海洋生物科技博士學位學程」案。 | 生科院 承辦人： 林素連 分機： 5001 主管核章： | 本案已於103年1月8日海研企字第1030000307號函報教育部審核在案。 | B |

國立臺灣海洋大學共同教育英語文課程學分抵免辦法(草案)

中華民國103年3月24日應用英語研究所所務會議通過

中華民國103年3月25日應用英語研究所課程委員會通過

第一條 為提昇本校學生之英語文能力，加強國際競爭力，特訂定本辦法。

第二條 本校學生符合下列條件者，得申請抵免大一英文以及進階英文：

一、抵免大一英文(上)二學分：

(一)通過全民英語能力分級檢定(GEPT)中高級初試

(二)多益測驗707分(含)以上

(三)紙筆托福測驗(ITP) 475 分(含)以上、電腦型態托福測驗(CBT) 178 分(含)以上、網路型態托福測驗(iBT) 78 分(含)以上

(四)國際英語測試(IELTS) 5.0 級(含)以上

(五)外語能力測驗(FLPT) 216 (含)以上

(六)大學校院英語能力測驗(CSEPT) 第二級297 (含)以上

二、抵免大一英文(上)(下)各二學分，共四學分：

(一)通過全民英語能力分級檢定(GEPT)中高級複試

(二)多益測驗785分(含)以上

(三)紙筆托福測驗(ITP) 504 分(含)以上、電腦型態托福測驗(CBT) 197 分(含)以上、網路型態托福測驗(iBT) 87 分(含)以上

(四)國際英語測試(IELTS) 5.5 級(含)以上

(五)外語能力測驗(FLPT) 240 (含)以上

(六)大學校院英語能力測驗(CSEPT) 第二級330 (含)以上

三、抵免大一英文(上)(下)各二學分以及進階英文二學分，共六學分：

(一)通過全民英語能力分級檢定(GEPT)高級初試

(二)多益測驗850分(含)以上

(三)紙筆托福測驗(ITP) 527 分(含)以上、電腦型態托福測驗(CBT) 210分(含)以上、網路型態托福測驗(iBT)99 分(含)以上

(四)國際英語測試(IELTS) 6.0 級(含)以上

(五)外語能力測驗(FLPT) 300 (含)以上

(六)大學校院英語能力測驗(CSEPT) 第二級360 (含)以上

第三條 本校學生符合上述抵免條件者，應於每學期開始日起至第3階段電腦選課前（依本校行事曆），於期限內檢具英檢成績單或證書(正本及影本)，向應用英語研究所提出抵免之申請，逾期不予受理。

第四條 抵免申請結果於每學期選課上網確認截止日前，登錄於教學務系統供學生查詢確認。

第五條 本辦法經應英所所務會議、共同教育中心課程委員會、校課程委員會通過後發布，並自一○三學年度開始施行。